# データ分析業務委託契約書

京橋信用ソリューションズ株式会社（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、定期預金などの契約有無予測と説明可能な顧客セグメンテーションに関するデータ分析業務について、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日および効力発生日は、いずれも2025-10-01とする。

## 1. 当事者

### 1.1 甲

- 会社名：京橋信用ソリューションズ株式会社

- 部署名：リスク管理部 与信モデル統括課

- 主担当者：高橋 恒一（課長）

### 1.2 乙

- 会社名：株式会社データアステル

- 部署名：データサイエンス部

### 1.3 本件担当体制

乙の担当体制は、以下のとおりとする。 - エグゼクティブスポンサー：山田 直樹 - プロジェクトマネージャー：佐藤 健一 - リードデータサイエンティスト：鈴木 美咲 - データエンジニア：斎藤 悠斗 - ビジネスアナリスト：井上 里奈 - QAレビューアー：池田 恒一

甲の成果物レビューおよび検収窓口は、高橋 恒一（課長）とする。

## 2. 目的

本契約は、甲が保有し提供する data\train.csv（27,128件、18カラム）および data\カラム説明.md を前提として、目的変数 y（定期預金などの契約有無）を対象とする分析モデルの初期版を構築し、実務で利用可能な説明可能な判断材料を整備することを目的とする。

本業務は、金融分野における監査対応、アクセス制御、再現性および説明可能性を重視し、後続の業務実装・運用設計に接続可能な成果物を整備することを含む。

## 3. 業務範囲

乙が本契約に基づき実施する業務の範囲は、以下のとおりとする。

### 3.1 対象業務

- data\train.csv を対象とした単一データセット分析

- 目的変数 y に対する二値分類モデルの初期版構築

- 探索的データ分析

  - 分布確認

  - 目的変数との関係確認

  - カテゴリ別契約率確認

  - 外れ値、不均衡、特別値の確認

- 前処理方針の設計

  - 変数型整理

  - unknown の独立カテゴリ扱い

  - pdays=-1 の業務上特別値としての設計

  - エンコーディング方針

  - 学習・評価データ分割方針

- ベースラインモデルおよび説明可能なモデルの比較評価

- duration 含有モデルと非含有モデルの比較整理

- 性能評価、重要変数分析、セグメント別示唆の整理

- 監査・再現性を意識したドキュメント整備

- 中間報告および最終報告の実施

### 3.2 前提条件

本業務は、以下を前提として実施する。 1. data\train.csv を正本データとして利用すること 2. data\カラム説明.md を正式カラム定義として利用すること 3. 目的変数 y は 1=契約、0=未契約を正しく表していること 4. id は重複のない識別子として扱い、予測説明変数からは原則除外すること 5. unknown は欠損ではなく有効カテゴリとして扱うこと 6. pdays=-1 は前回未連絡を示す有効値として扱うこと 7. duration は接触後確定情報の可能性があるため、含有モデルと非含有モデルを分けて評価すること 8. 本案件は分析・報告までを対象とし、本番実装は対象外とすること 9. 監査証跡必須、アクセス制御必須、説明可能性必須であること

### 3.3 対象外業務

以下は本契約の対象外とする。 1. 本番システム実装 2. API化、バッチ実装、業務システム連携 3. 外部データの新規取得、名寄せ、統合 4. 継続運用設計の詳細化 5. 本番運用監視指標の実装 6. 法務・監査部門向け正式審査資料の作成代行 7. 契約締結後の追加分析テーマ対応 8. data\train.csv 以外のデータソースを前提とした精度改善 9. 厳密な因果推論 10. y 以外の新規目的変数設計

## 4. 成果物および検収

### 4.1 成果物

乙は、以下の成果物を甲に提出する。 1. 提案書 2. 契約ドラフト 3. スケジュール 4. 議事録 5. 中間報告書 6. 最終報告書 7. 分析補足資料 8. 再現性管理情報

### 4.2 成果物の内容

成果物の主な内容は、以下のとおりとする。 - 提案書：背景、課題、分析方針、体制、スケジュール、見積前提 - 契約ドラフト：スコープ、納品物、金額、支払条件、変更管理条件 - スケジュール：6週間の作業計画、レビュー日、納品日 - 議事録：キックオフ、要件確認、中間報告、最終報告の記録 - 中間報告書：データ理解、EDA結果、前処理方針、初期モデル結果、論点整理 - 最終報告書：モデル評価結果、重要変数、セグメント示唆、リスク・制約、次段階提案 - 分析補足資料：カラム一覧、変数採用/除外理由、duration 含有/非含有モデル比較、指標定義一覧 - 再現性管理情報：使用ファイル、前処理条件、実行条件、成果物版数、作成日

### 4.3 納品日

最終成果物の納品日は、2025-11-11とする。

### 4.4 検収

- 甲は、乙から最終成果物の納品を受けた後、2025-11-12までに検収を行うものとする。

- 甲は、成果物に本契約の内容との不一致または合理的に重大な瑕疵を認めた場合、前項の期限までに乙に対し書面または電子メールで具体的理由を付して通知するものとする。

- 乙は、前号の通知を受けた場合、合理的な範囲で修正対応を行い、再提出する。

- 甲が第1号の期限までに不合格通知を行わないときは、当該成果物は2025-11-12をもって検収完了したものとみなす。

- 検収は、成果物が本契約に定める業務範囲および成果物定義に適合していることを基準として行い、分析結果が甲の特定の事業成果、収益、成約率向上その他の将来結果を保証するものではない。

## 5. 契約期間

本契約の期間は、2025-10-01から2025-11-11までの6週間とする。ただし、第4.4条の検収、第6条の支払、第7条、第8条、第10条、第11条および第12条は、本契約終了後もその性質上有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

### 6.1 契約金額

本契約の契約形態は固定価格契約とし、契約金額は以下のとおりとする。 - 契約金額（税抜）：5,250,000円 - 消費税額：525,000円 - 契約金額（税込）：5,775,000円

本契約は固定価格契約であり、契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。

### 6.2 支払条件

甲は乙に対し、以下のとおり分割して支払うものとする。

| 支払回 | 名目 | 比率 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払条件 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1回 | 着手金 | 50% | 2,625,000円 | 262,500円 | 2,887,500円 | 契約締結後5営業日以内 | 2025-10-08 |
| 第2回 | 検収金 | 50% | 2,625,000円 | 262,500円 | 2,887,500円 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-11-19 |

### 6.3 支払方法

- 乙は、各支払回の請求対象条件が到来した後、適法な請求書を甲に発行する。

- 甲は、前項の請求書に基づき、乙が指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払う。

- 振込手数料は甲の負担とする。

### 6.4 費用の範囲

上記契約金額には、本契約に定める業務範囲内の分析、報告、レビュー対応、成果物作成を含む。

## 7. 知的財産権

- 甲が乙に提供したデータ、資料、業務情報およびこれらに関する権利は、甲または正当な権利者に帰属する。

- 乙が本業務の遂行過程で作成し、甲に納品した最終報告書、中間報告書、分析補足資料、再現性管理情報その他の成果物の著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、甲による第6条記載の契約金額全額の支払完了を条件として、乙から甲に移転する。

- 前項にかかわらず、乙が従前から保有する分析手法、テンプレート、プログラム、ライブラリ、ノウハウ、汎用的アルゴリズムおよび再利用可能なコンポーネントに関する権利は乙に留保される。

- 乙は、甲に対し、前項の乙留保部分を含め、本契約の成果物を甲の内部業務目的のために必要な範囲で利用する非独占的かつ期間の定めのない利用権を許諾する。

- 乙は、甲の事前の書面承諾なく、甲の名称、提供データ、成果内容その他甲を特定し得る情報を対外公表してはならない。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示された技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報ならびに個人情報および要配慮情報に準ずる情報を秘密情報として取り扱うものとする。

- 前項の秘密情報には、data\train.csv、data\カラム説明.md、分析結果、評価値、レビュー内容、議事録、再現性管理情報その他本業務に関連して知り得た情報を含む。

- 甲および乙は、秘密情報を本契約の履行目的以外に使用してはならず、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。

- 乙は、金融分野におけるガバナンス要件を踏まえ、アクセス制御、取扱権限管理、監査証跡の確保その他合理的な安全管理措置を講ずるものとする。

- 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外する。

  - 開示時に既に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前から受領当事者が適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

- 法令、裁判所、監督官庁その他公的機関の命令または要請により秘密情報の開示が必要となる場合、受領当事者は、法令上許容される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示するものとする。

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙は、本業務の一部を再委託する必要がある場合、事前に甲の書面承諾を得なければならない。

- 前項の場合、乙は、再委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務および情報管理義務を課し、再委託先の行為について自らの行為と同一の責任を負うものとする。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき

  - 監督官庁から営業停止その他重大な処分を受けたとき

  - 解散、事業譲渡その他事業継続が困難となる決議または事実があったとき

- 甲の責に帰すべき事由なく本契約が解除された場合であっても、解除時までに乙が履行済みの業務部分については、甲はその出来高に相当する金額を支払うものとする。ただし、本契約は固定価格契約であるため、当該出来高金額は、契約金額を上限として、履行状況、提出済成果物および作業実績の客観的資料に基づき甲乙協議のうえ定める。

- 乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、未履行部分に対応する報酬の支払を拒むことができ、既払金があるときはその返還を請求できる。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。

- 乙は、甲から提供されたデータ、資料、定義、事実関係その他入力情報の正確性、完全性または適法性について、甲から提供された内容を前提として業務を行うものであり、独自に保証するものではない。

- 乙は、本業務により作成される分析結果、モデル、示唆およびレポートについて、特定の売上、利益、成約率、業務成果、法令適合性判断または監査承認取得を保証するものではない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重大な過失による場合を除き、甲が乙に対して本契約に基づき支払う契約金額（税込5,775,000円）を上限とする。

- 前項にかかわらず、乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害および第三者からの請求に基づく損害について責任を負わない。ただし、乙の故意または重大な過失による場合を除く。

- 本条は、本契約終了後も有効に存続する。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関し甲乙間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

契約締結日兼効力発生日：2025-10-01

### 甲

京橋信用ソリューションズ株式会社
リスク管理部 与信モデル統括課
主担当者：高橋 恒一（課長）

署名：____________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：____________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 本契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。

- 追加対応が発生しない前提で本契約を締結する。

- 固定価格契約のため、契約範囲内の作業は第6条記載の契約金額に含まれ、契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。

- 追加対応の要否判断は、プロジェクト概要、提案書、本契約に定める業務範囲、対象外業務、成果物定義および前提条件との整合に基づき行う。