# 分析進捗報告書

（チェックポイント: M01 キックオフ / 日付: 2025-09-02 / 報告対象期間: 2025-09-02 to 2025-09-02）
（ステージ: kickoff / 実装状況: planning_only / 実験結果可視性: no_model_results）

## 1. 報告サマリー

- 2025-09-02 にキックオフ（Meeting ID: M01）を実施（本報告は当日状態の中間報告）。Report facts JSON の checkpoint による記録を基に作成。

- 現時点は「キックオフ／立上げ段階（pre-implementation）」であり、モデル学習や評価スコアは未実施・未報告です（analysis.checkpoint_stage = “kickoff”、results_visibility = “no_model_results”、implementation_status = “planning_only”）。

- 直近の運用事項は「分析計画書の確定」「データ受領・読込確認」「初期課題の管理開始」であり、優先的に着手します。

- 既知のオープンアクションは公式記録上 0 件です（prior_state.open_action_count = 0）。ただし、キックオフでの合意事項（所定の決定事項）は議事録化と文書反映が必要です（下記参照）。

## 2. 進捗状況

- キックオフ開催: 完了（M01 / 2025-09-02）。目的・スコープ・主要成果物・進行ルールの確認を実施（Report checkpoint.expected_decisions を参照）。

- 決定状況（キックオフ想定決定）: 「分析目的と対象外範囲の確定」「id を特徴量に使わない方針」「週次進行と議事録運用の合意」等が想定決定事項として設定されているが、公式議事録（minutes）が未登録のため、文章での確定反映が必要（prior_state.minutes_files は空）。

- 実行フェーズ: 立上げ・計画確定フェーズに所在（implementation_status = planning_only）。モデル学習・評価は未着手（results_visibility = “no_model_results”）。

- ステータス（計画と実際）: WBS / スケジュールは計画済み（内部計画に基づくタスク群は計画状態）。現時点での遅延指標やクリティカルパスへの影響は確認されていません（該当タスクは「計画済み」表記）。

トレーサビリティ（参照元） - チェックポイント: Report facts JSON.checkpoint（M01 / 2025-09-02）
- prior_state: open_action_count = 0、minutes_files = []（Report facts JSON.prior_state）
- スケジュール／WBS: 提案・スケジュール資料に基づく計画（詳細は別資料）

## 3. 主要な分析結果

注意: キックオフ段階のため、モデル結果・評価スコアは存在しません。以下は現時点での「データ理解・分析計画に関する初期所見／方針」および前提（assumption）です。

- データ受領状況（前提／assumption）

  - 入力ファイル: data.csv（行数: 3,500 行、列数: 12） — 上記数値はプロジェクト概要に基づく前提（assumption）。Report facts JSON にはデータ行数の明示は無いため、正式数値はデータ受領確認で再確認予定。

  - 欠損: 全列 欠損なし（assumption）。妥当性検証は実作業で確定予定。

- 目的変数（確定前提）

  - target: disease（定義: 肝疾患の有無 0/1） — この前提は分析仕様として固定（Project overview / configs による）。

- クラス比に関する観察（assumption）

  - disease の平均（陽性率）: 0.4131（約41.3%） — 上位文書にある数値を前提として言及（assumption）。正式な分布確認は EDA にて再確認。

- 初期分析方針（決定）

  - 評価指標: ROC-AUC、Accuracy、Precision、Recall、F1 を採用。医療文脈では「見逃し抑制（Recall重視）」を優先する方針（提案書・分析計画に準拠）。

  - 前処理方針案: 外れ値対応（対数変換やロバストスケーリング検討）、Gender のカテゴリ処理（エンコード）、id を特徴量から除外。

  - 特徴量設計: 数値項目の分布ゆがみ対策、必要に応じてクラスター化や相互作用の検討（詳細は分析計画書で確定）。

- 実験・モデル状況

  - 現時点で可視化された実験ログやトライアルはありません（analysis.visible_trials = []、best_visible_trial = null）。したがって、モデル比較・採用判断は未実施。

## 4. データ品質と実装状況

- データ品質（現時点の仮評価／assumption）

  - 欠損がない前提で受領しているが、値妥当性（物理的な上限・下限、単位ミスなど）は EDA で確認予定。

  - 時系列情報は存在しない（患者単位のスナップショット）。そのため時系列特徴は原則生成しない方針（config / project overview に準拠）。

  - id カラム: 識別子用途のためモデリングから除外（仕様確定）。

- 実装ステータス

  - 実装は計画段階。データ読み込み・確認タスク（T03）および分析計画書作成タスク（T04）が直近アクション（計画済み）。

  - 自動化パイプライン／学習コードはリポジトリに存在（analysis_project 配下）だが、本チェックポイント時点では実行／出力は未保存（results_visibility = “no_model_results”）。

- ドキュメント化状況

  - プロジェクト概要、提案書、スケジュールは作成済み。キックオフ議事録はまだ記録（minutes_files は空）されていないため、決定事項の文書化が必要。

## 5. リスクと対応策

主なリスク（キックオフ時点、優先度順）と暫定対応策：

- 患者プライバシー・機微情報リスク

  - 対策: 受領データへのアクセス制御、成果物に個票情報を含めない方針を徹底。ドキュメントで取扱ルールを明記。

- データ妥当性（入力ゆれ、単位誤り、外れ値）

  - 対策: EDA にて妥当性チェックを実施（閾値リスト作成、臨床担当者への確認が必要な外れ値は保留処理）。外れ値は一律除外せずドメイン確認を原則とする。

- 単一データソースによる一般化制約

  - 対策: スコープで制約を明示し、追加データ取得の必要性を経営向けに提示。導入判断では外部検証データを推奨。

- スコープ・追加要求（スコープクリープ）

  - 対策: 変更管理チェックポイント（スケジュール上の 2025-09-19 を想定）で影響範囲と追加工数を判定し、時間単価ベースで対応（change_request_policy に準拠）。※日付はスケジュール資料に基づく（assumption）。

- 過剰解釈（因果主張や診断断定）

  - 対策: 成果物全てで「判定支援材料」と明記し、診断代替ではない旨を明示。

## 6. 次回までの実施事項

（優先度高 → 低、オーナーを明記。日付はスケジュール / WBS に基づくため必要に応じて確定すること。日付が Report facts JSON に未記載の項目は「assumption」と明示します。）

- データ受領確認・読込検証（担当: データエンジニア 斎藤 悠斗）

  - 目的: data.csv の物理読み込み確認、文字コード、行数・列数の実測確認、基本統計量の出力。

  - 期日（予定）: 2025-09-03（assumption）

- 分析計画書の確定（担当: PM 佐藤 健一 / リードDS 山本 彩乃）

  - 目的: 前処理方針、評価指標、分割方針、成果物フォーマットの確定。

  - 期日（予定）: 2025-09-05（assumption）

- 探索的データ分析（EDA）着手（担当: リードDS 山本 彩乃、データエンジニア 斎藤 悠斗）

  - 目的: 欠損・分布・外れ値・カテゴリ比の確認、目的変数の分布確認（陽性率の実測）。

  - 期日（準備完了）: 第2週内（assumption）

- 中間レビュー準備（資料作成: ビジネスアナリスト 松本 真央 / リードDS 山本 彩乃）

  - 目的: データ理解レポート、前処理方針案、ベースラインモデル方針をまとめ、2025-09-16 の中間レビューに備える（M02）。

  - 期日（資料ドラフト）: 2025-09-13 ～ 2025-09-15（assumption）

- キックオフ合意事項の議事録化と配布（担当: PM 佐藤 健一）

  - 目的: キックオフでの合意（expected_decisions）を正式文書に反映し、関係者に配布。

  - 期日（予定）: 2025-09-04（assumption）

補足: 上記タスクは WBS の T03/T04/T05/T06/T11 等に対応（計画済み）。正式な期日は議事録反映後に確定します。

## 7. 経営/PM向け補足

- 収支・商務（Report facts JSON の commercial 節に基づく）

  - 見込工数（想定）: 140 時間（project_facts.json に記載）

  - 時間単価: 25,000 円／時間（project_facts.json に記載）

  - 見込金額（税抜）: 3,500,000 円、消費税額: 350,000 円、見込金額（税込）: 3,850,000 円（payment_schedule に明記）

  - 支払条件: 最終一括精算（最終成果物検収完了後5営業日以内）※支払スケジュールは単一回の最終精算（Report facts JSON の commercial.payment_schedule を参照）。

- 当面の注視点（経営判断に資する事項）

  - 現時点は評価／モデル作成前の「準備段階」です。期待される成果（モデル精度・業務効果）は EDA→試作→評価 の順で確定されます。経営判断で必要な場合は「外部検証用データの準備」や「追加のドメイン確認（医師レビュー）」を早期に合意ください。

  - 追加要求発生時の精算方針は time_and_materials（追加は別途見積り）です。スコープ外要望が生じた場合は 2025-09-19 の変更管理チェックポイントで影響を判断する運用としています（日付はスケジュール資料に基づく想定／assumption）。

  - プロジェクトは「判定支援材料の整備」を目的としており、成果物では診断の断定表現を避ける必要があります。成果物の公開・活用範囲は必ず合意された運用ルールに従ってください。

- 現時点での重要エビデンス（トレーサビリティ）

  - キックオフ想定決定事項、ステージは Report facts JSON.checkpoint に記録済み。

  - prior_state に議事録やオープンアクションが未登録であるため、議事録（キックオフ合意）の登録を優先してください（責任者: PM 佐藤 健一）。

以上。次回（中間レビュー／M02）に向けて、上記の「次回までの実施事項」を優先し、EDA と分析計画の確定を進めます。