## Slide 1
最終分析報告書
肝疾患有無予測分析プロジェクト
医療法人社団 恒一会 かえで総合病院 御中
株式会社データアステル
契約期間：2025年9月2日 開始（5週間） 実績工数：140時間 最終請求金額（税込）：3,850,000円

## Slide 2
ビジネス成果
肝疾患リスク把握を支援する分析基盤と運用判断材料を納品。業務での閾値運用案と導入前検証要件を提示。
分析成果
最終モデル：hist_gradient_boosting（特徴量10）
AUC-ROC = 0.905 / Accuracy = 0.833 / F1-macro = 0.829
中間段階の線形系試行（T04等）から性能改善を確認。
契約・商流
料金体系：Time & Materials
実績工数：140時間
最終請求金額（税込）：3,850,000円
（税率10%、検収完了に基づく精算）
本報告は、提案書・契約書・スケジュール・議事録（M01/M02）・中間報告・分析出力との整合を保ち、事実と仮定を明確に区分して記載している。
主要指標（内部検証値）
AUC-ROC: 0.905 ｜ Accuracy: 0.833 ｜ F1-macro: 0.829 ｜ Precision@10%: 0.971
1. エグゼクティブサマリ

## Slide 3
2. プロジェクト目的とスコープ
目的
● train.csv の患者属性および検査値から disease（0/1）を予測する分析基盤と初期予測モデルの整備 ● 結果は診断の代替ではなく、業務上の判定支援・導入判断材料として提供
スコープ（対象）
● EDA、前処理方針、特徴量選定 ● モデル構築（候補比較）、評価 ● 成果物：概要書、計画書、データ理解レポート、中間/最終報告書、議事録、スケジュール表
スコープ外（対象外）
実運用 システム実装
電子カルテ 連携
外部データ 取得
継続運用基盤 （MLOps）
臨床診断の 最終決定
（注）上記は提案書・契約書の記載と整合している。

## Slide 4
3. 実施方法
実施方針
単一データソース前提で再現可能な手順を採用
説明可能性を重視し線形系と非線形モデルを比較
医療文脈での慎重な解釈を徹底
主な作業フロー
1. キックオフ (M01) — スコープ・前提確定
2. データ受領 読込検証 — train.csv
3. EDA — 分布・外れ値確認
4. 前処理設計 — id除外 Gender処理
5. モデル試作 — 線形系比較試行
6. 改善・最終確定 — hist_gradient_boosting
7. 最終報告書作成 — 検収対応
再現性トレース
● 実験アーティファクト：run_summary.json、metrics.json、experiments/leaderboard.json
● 中間レビュー議事録：会議録_2025-09-16.md（M02）

## Slide 5
4. データ概要と特徴量選定
データ基本情報（EDA出力）
3,500行
行数
12列
カラム数
なし
欠損値
disease (0/1)
目的変数
特徴量選定
全カラム（12列）
id / Age / Gender T_Bil / D_Bil / ALP ALT_GPT / AST_GOT TP / Alb / AG_ratio disease
特徴量 選定
選択特徴量（10列）
Age / Gender T_Bil / D_Bil / ALP ALT_GPT / AST_GOT TP / Alb / AG_ratio
除外（1列）
id （identifier_like_name）

## Slide 6
5. モデル比較結果
Leaderboard上位6モデルの比較（F1-macroおよびAccuracy）
Rank | モデル種別 | F1-macro | Accuracy
1 | hist_gradient_boosting | 0.8292 | 0.8329
2 | hist_gradient_boosting | 0.8278 | 0.8314
3 | hist_gradient_boosting | 0.8219 | 0.8257
4 | random_forest | 0.8167 | 0.8186
5 | linear_baseline | 0.7330 | 0.7357
6 | linear_baseline | 0.7149 | 0.7300
主要な知見
● hist_gradient_boosting が上位3位を独占し、最高F1-macro=0.829を達成 ● random_forestは4位（F1=0.817）で非線形系の優位性を確認 ● 線形系（linear_baseline）はF1=0.73前後に留まり、非線形系との差は約0.1ポイント
データ分割
Train：2,450件（70%）
Validation：350件（10%）
Test：700件（20%）

## Slide 7
6. 最終モデル性能指標と中間段階との比較
非線形モデル採用により全指標で大幅向上
指標 | 中間 (T04 linear) | 最終 (hist_gradient_boosting) | 改善幅
AUC-ROC | 0.825 | 0.905 | +0.080
F1-macro | 0.733 | 0.829 | +0.096
Accuracy | 0.736 | 0.833 | +0.097
中間段階 vs 最終モデル性能比較

## Slide 8
7. 分析結果の解釈と仮定
（B）解釈（Interpretation）
● AUC ≈ 0.905 は、学習データに基づく予測スコアの識別能力が高いことを示唆。ただし外部検証未実施のため、実運用での再現性は未確認 ● precision_at_top10pct が高い（0.97）ため、スコア上位ケースを優先的に介入対象とする業務ルール設計に利用可能 ● 医療運用では見逃し抑制（Recall）の優先が求められるため、閾値運用で Recall と Precision のトレードオフ調整が必要
（C）仮定（Assumptions）
● disease の定義はカラム記載どおり（0/1）であり、その判定基準の病理学的詳細は本データに依存（契約前提） ● 学習/検証法はランダムホールドアウト（validation_size=0.1）を採用。時系列バイアスは存在しない前提 ● 外部環境（施設間の採取条件差等）により分布が変動する可能性あり。単一施設データのみ使用のため一般化には追加検証が必要
重要：本モデルの内部検証結果は良好であるが、実運用化には外部検証（別施設・別時期データ）による再確認が必須である。また、閾値の設定によりRecallとPrecisionのバランスを業務要件に合わせて調整する必要がある。
指標 | 値
Accuracy | 0.8329
F1-macro | 0.8292
AUC-ROC | 0.9053
Brier Score | 0.1228
Precision@10% | 0.9714
最終モデル設定 ● モデル種別: hist_gradient_boosting ● learning_rate=0.03, max_depth=4, max_iter=400 ● 分割: train=2450 / val=350 / test=700

## Slide 9
8. 業務提言（概要）
1
閾値運用の導入案
短期
スコア上位10%を「重点フォロー」対象とし、臨床確認フローを設計
2
運用前パイロット
必須
外部検証/パイロット（数ヶ月）での精度・業務負荷・臨床受容性を評価
3
前処理・品質管理
短期
入力データの妥当性チェックと外れ値照会プロセスの構築
4
ガバナンスと説明責任
短期
「判定支援材料」の明文化と内部承認ルートの確立
5
継続的評価設計
中期
3ヶ月毎のモデル精度モニタリングとドリフト検知の設計

## Slide 10
9. 業務提言 詳細（1/2）
1. 閾値運用の導入案（短期運用）
● スコア上位（上位10%）を「重点フォロー」対象とし、臨床的確認フローを設計（precision_at_top10pct=0.97 を活用） ● 業務要件として、閾値設定により Recall を 0.85 以上に維持する目標ラインを検討 ● 設定値により False Positive が増加するため、フロー内での二次確認（看護/検査医のレビュー）を必須化
2. 運用前パイロット（必須）
● 外部検証ないし運用前パイロット（数ヶ月、実際受診データでのスコア運用）を実施し、精度・業務負荷・臨床受容性を評価 ● パイロットでは閾値別の運用影響を定量化 - 追加検査件数 - 誤検知による業務負荷 - 臨床受容性の評価
閾値運用フロー（想定）
検査データ 入力
スコア 算出
閾値 判定
上位10% 抽出
二次確認 （臨床）
重点 フォロー
目標：Recall ≥ 0.85 を維持しつつ、False Positive 増加に伴う追加検査コストを許容範囲内に抑制する

## Slide 11
10. 業務提言 詳細（2/2）
3. 前処理・品質管理体制
● 入力データの妥当性チェックステップを運用に組み込む - 外れ値検知 - レンジチェック - 臨床確認ワークフロー ● 外れ値は自動除外せず、臨床窓口（柴田 室長）との照会プロセスを設ける
4. ガバナンスと説明責任
● 本分析は「判定支援材料」である旨を明文化し、内部承認ルート（医療情報分析室での承認）を確立 ● モデルの決定ロジック（重要特徴量、スコア算出の説明文）を運用担当者向けにドキュメント化
5. 継続的評価設計（中期）
モデル運用 開始
3ヶ月毎 精度監視
ドリフト 検知
再学習 トリガー
モデル 更新
※ MLOps 基盤の導入は別途提案として実施（本プロジェクトのスコープ外）

## Slide 12
11. 実装・運用計画
短期（0–3ヶ月） 導入準備
● 閾値運用方針の最終合意 （Recall目標と業務受容範囲） ● 運用・臨床確認フロー設計 ● データパイプライン簡易化 （CSV→検証スクリプト→スコア出力） ● パイロット期間の定義
中期（3–6ヶ月） パイロット運用
● パイロット実行 ● 運用ログ収集、精度評価 （外部データでの検証） ● 業務負荷評価 （追加検査数、誤検知件数） ● 閾値の最終チューニング
長期（6ヶ月～） 本番化検討
● 本番システム連携 （要件定義→実装は別PJ） ● モデルの再学習・監視設計 （MLOps、データ統合） ● 継続的改善の KPI 設定 ● 報告体制の構築
担当体制
顧客側：医療情報分析室（柴田 室長） 閾値合意、臨床フロー、パイロット評価
受託者支援：データアステル 設定支援・評価支援・技術コンサルティング
留意：閾値や示唆はあくまで判定支援材料としての提案。臨床判断は常に医師に帰属。個人情報保護・アクセス制御は運用設計段階で必須。

## Slide 13
12. 制約事項と残余リスク
制約（契約上の確定事項）
● データは単一ファイル（train.csv）のみ ● 欠損なしの前提で分析を実施 ● 期間：5週間 ● 想定工数：140時間
残余リスク（主要）
● 一施設データの一般化限界 ● 外れ値が入力誤りか臨床的正当かの判定困難 ● 閾値による業務負荷増大（誤検知増加） ● スコープ拡張時は別途見積り必要
対策
1
パイロット運用の実施で実運用影響を定量化
2
外れ値確認の臨床窓口（柴田 室長）との連携を必須化
3
変更管理チェックポイント（2025-09-19）同様のガバナンスを運用化

## Slide 14
13. 今後の拡張ロードマップ
短期（0–3ヶ月）
優先度：高
● 運用パイロット実施（閾値テスト、業務負荷評価） ● 入力データ妥当性チェック自動化（レンジチェック、外れ値アラート） ● 閾値運用の SOP（業務手順書）作成
中期（3–9ヶ月）
優先度：中
● 外部データによる再評価（他院データまたは別時期のデータ） ● モデルの定期的再学習体制（バッチ再学習の運用設計） ● 簡易ダッシュボードでのモニタリング（スコア分布、ポストデプロイ検証）
長期（9–18ヶ月）
優先度：低
● 本番連携（EHR連携、API化）およびMLOps基盤導入（別途契約） ● 患者経過データ（時系列）を取り入れた予測精度向上（要追加データ） ● 運用KPI（優先検査の陽性率、追加検査コスト）による効果測定とROI評価
拡張の優先付け基準
患者安全性 への影響度
業務負荷の 増加幅
追加コスト 見積り
臨床 受容性

## Slide 15
14. 成果物サマリ
成果物 | ステータス | 参照パス
プロジェクト概要書 | 納品済 | 本書
分析計画書 | 納品済 | 提出済
データ理解レポート | 納品済 | 提出済
中間報告書（M02） | 納品済 | artifacts/reports/報告資料_2025-09-16.md
最終報告書 | 納品済 | 本書
会議議事録（M01） | 納品済 | artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-09-02.md
会議議事録（M02） | 納品済 | artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-09-16.md
分析実行アーティファクト | 納品済 | artifacts/analysis_outputs/（run_summary.json、metrics.json、leaderboard.json）
納品物は、契約に定める内容（第4条 成果物）に準拠している。すべての成果物は「disease の定義」「id の除外」「train.csv を単一ソース」といった基準に従って一貫記載している。

## Slide 16
15. 提案・契約との差分管理（1/2）
項目 | 差分 | 変更理由 | 承認トレース
成果物 | なし | 契約定義の成果物を全て納品済 | Contract 第4条
スコープ | モデル種別 進化あり | 線形系（T01-T05）→非線形系（hist_gradient_boosting）へ。スコープ内の分析アプローチ最適化に該当 | M02議事録 (2025-09-16)
KPI/受入基準 | なし | 提案段階のKPI指標（ROC-AUC、Accuracy等）を維持 | Proposal KPI定義 Contract 第4.1
契約形態 支払条件 | なし | T&M、最終一括精算、実績工数に基づく | Contract 第6条
商業情報（確定値）
項目 | 値
実績工数 | 140時間
契約時時間単価 | 25,000 JPY/時間
最終請求金額（税抜） | 3,500,000 JPY
消費税額（10%） | 350,000 JPY
最終請求金額（税込） | 3,850,000 JPY
請求トリガー：最終成果物の検収完了後 支払期日基準：2025-10-07 計算根拠：Contract 第6条、税率10% 工数記録：乙作成の工数表を根拠として甲へ提出

## Slide 17
16. 提案・契約との差分管理（2/2）
変更管理の履歴
2025-09-02
M01 キックオフ
スコープと前提の確定
artifacts/meeting_minutes/ 会議録_2025-09-02.md
2025-09-16
M02 中間レビュー
線形系の閾値調整効果を確認。性能向上により非線形系の試行を継続する方針決定
artifacts/meeting_minutes/ 会議録_2025-09-16.md artifacts/reports/ 報告資料_2025-09-16.md
2025-09-19
変更管理CP
追加要求等の有無を判定するチェックポイント
Project schedule ドキュメント
モデル種別の変遷：線形系モデル群（T01-T05、f1_macro ≈ 0.733、AUC ≈ 0.825）→ hist_gradient_boosting（f1_macro = 0.829、AUC = 0.905）へ。 これは「スコープ内の分析アプローチ最適化」に該当し、追加スコープ請求を伴わない通常の手戻り改善として実施。中間レビュー（M02）で方針共有後、最終報告段階で運用案と合わせて提示。

## Slide 18
17. 総括
本プロジェクトは、提案・契約どおりの期間内に分析基盤および初期モデルを整備し、判定支援として実用性のある示唆（閾値運用案、運用前パイロット設計、データ品質管理方針）を提示した。
主要な成果と今後の方向性
内部検証結果
良好。スコア上位の患者を優先的にフォローする運用に即した施策が実行可能である。
実運用化の条件
外部検証やパイロットによる再確認、運用フローの整備が必須である。
推奨アクション
運用パイロット→評価→本番化の順で進めることを推奨する。
推奨する次のステップ
運用パイロット 実施
精度・業務負荷 評価
閾値最終 チューニング
本番化検討
ご不明点や追加の検証依頼があれば、会議にてご指示ください。