# データ分析業務委託契約書

本契約は、2025-04-03付で、以下の当事者間において締結される。

## 1. 当事者

委託者（以下「甲」という。）
医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センター
部署：医療情報・品質改善推進室
主担当者：林 さくら 室長

受託者（以下「乙」という。）
株式会社データアステル
部署：データサイエンス部

甲および乙は、糖尿病判定データ分析プロジェクトに関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

## 2. 目的

本契約は、乙が甲に対し、data\train.csv を用いて、目的変数 Outcome（糖尿病であるか：1、でないか：0）の予測可能性を検証し、医療品質改善および患者アウトカム改善に資する分析基盤を整備するためのデータ分析業務を提供することを目的とする。

本業務の目的は、次の各号のとおりとする。

- Outcome を目的変数とする分類分析を実施し、糖尿病判定に寄与する主要因子を特定すること

- 甲の医療情報・品質改善推進室が再利用可能な、前処理・分析・評価の標準手順を定義すること

- 今後の業務活用可否を判断できる水準で、分析精度、解釈性および運用上の留意点を整理すること

なお、本業務における分析結果は、診療判断の代替ではなく、診療補助および品質改善の参考情報として取り扱うものとし、医学的因果関係の証明または臨床判断の自動化を目的としない。

## 3. 業務範囲

- 乙が本契約に基づき実施する業務（以下「本業務」という。）は、以下のとおりとする。

  - data\train.csv の内容確認、カラム定義確認および品質診断

  - Outcome を目的変数とした分類分析

  - 0値、外れ値およびスケーリング要否を含む前処理方針の比較検討

  - ベースラインモデルおよび複数候補モデルの性能比較

  - 評価結果の可視化および解釈

  - 業務活用に向けた示唆整理

  - 最終報告書を含む成果物一式の作成

- 本業務の対象データおよび前提は、以下のとおりとする。

  - 対象ファイルは data\train.csv とする

  - 対象データは 3,000 行、10 カラム、文字コードは utf-8-sig とする

  - Outcome を目的変数とし、index は識別用であり予測特徴量には使用しない

  - CSV上の欠損はないが、BloodPressure、SkinThickness、Insulin、BMI に含まれる0値等については疑似欠損の可能性を検討する

  - 本データは時系列情報を持たないため、時系列分析は本業務の対象外とする

- 本業務の対象外は、以下のとおりとする。

  - 本番システム実装、API化、運用監視設計

  - 電子カルテ等の他システムとの接続開発

  - 新規データ取得、追加調査、追加ヒアリングの大幅拡張

  - 医学的因果関係の証明

  - 臨床ガイドライン改定提案

  - 本分析結果のみに基づく診療判断ルールの制定

  - 契約締結時点で提示されていない追加データの統合分析

  - 本契約範囲外の追加帳票および追加会議体の無償対応

- 乙は、本業務を再現性、説明可能性および医療分野への配慮を重視して遂行し、Accuracy単独ではなく、ROC-AUC、Precision、Recall、F1-scoreおよび混同行列を用いて評価を行う。

## 4. 成果物および検収

- 本業務における成果物は、以下のとおりとする。

  - プロジェクト概要書

  - スケジュール

  - 打合せ議事録

  - 中間報告書

  - 最終報告書

  - 分析用データ理解メモ

  - 前処理・評価方針書

  - モデル比較結果サマリ

  - 業務活用示唆一覧

- 検収対象は、前項記載の合意済み成果物一式とする。

- 乙は、契約期間内に最終成果物を提出するものとし、最終成果物提出の基準日を 2025-05-15 とする。

- 甲は、最終成果物受領後、内容を確認し、合理的な理由に基づき修正を要すると判断した場合には、受領後5営業日以内にその旨を乙へ書面または電子メールにて通知するものとする。

- 甲が前項の期間内に修正要請または不合格通知を行わない場合、当該成果物は当該期間満了日をもって検収完了したものとみなす。

- 乙が甲の指摘に基づき契約範囲内で合理的な修正を行った場合、甲は再提出後速やかに確認し、適合を確認した時点で検収を完了するものとする。

## 5. 契約期間

- 本契約の効力発生日および締結日は、2025-04-03とする。

- 本契約の契約期間は、2025-04-03から2025-05-15までとする。

- 前項の期間満了後であっても、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条および第12条の規定は、性質上存続すべき範囲で引き続き有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

- 本契約の契約形態は固定価格契約とする。

- 本契約の報酬総額は、税抜 3,600,000円、消費税額 360,000円、税込 3,960,000円 とし、契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。

- 支払条件は以下のとおりとする。

| 支払回 | 支払割合 | 支払条件 | 税抜金額 | 消費税額 | 税込金額 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 3,600,000円 | 360,000円 | 3,960,000円 | 2025-05-22 |

- 甲は、前項の金額を、乙の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。

- 支払債務の履行日は、甲による振込手続完了日とする。

## 7. 知的財産権

- 甲が乙に提供したデータ、資料、業務情報その他甲に帰属する既存の知的財産権は、甲に留保される。

- 乙が本業務の遂行前から保有する分析手法、ノウハウ、テンプレート、汎用プログラム、ライブラリ、フレームワークその他乙の既存の知的財産権は、乙に留保される。

- 本業務の成果物のうち、甲の提供データに基づき本契約のために新たに作成された報告書、分析結果資料および業務活用示唆一覧に関する著作権その他の知的財産権は、甲が第6条に定める報酬の全額を支払った時点で、甲に移転するものとする。

- 前項にかかわらず、乙は、自己の既存ノウハウ、汎用的な分析技術、再利用可能な手法およびテンプレートを引き続き利用できるものとする。

- 乙は、甲の事前の書面承諾なく、甲の機密情報または個人を識別し得る情報を第三者へ開示してはならない。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約または本業務に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報ならびに医療関連データ（以下「秘密情報」という。）を、厳重に管理し、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。

  - 開示時に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前から適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

  - 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報

- 乙は、医療関連データについて、要配慮情報に準じた慎重な取扱いを行い、共有範囲、保管先およびアクセス権限を必要最小限に限定するものとする。

- 甲および乙は、法令または裁判所その他公的機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、法令上許容される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示するものとする。

- 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとする。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙が本業務の一部を再委託する必要がある場合には、事前に甲の書面承諾を得るものとする。

- 前項の場合であっても、乙は、再委託先に本契約と同等の秘密保持義務その他必要な義務を課し、再委託先の行為について自己の行為と同一の責任を負うものとする。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき

  - 解散、清算または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき

  - 反社会的勢力に該当し、または関与していることが判明したとき

  - 本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき

- 前二項による解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。

- 乙は、分析結果について再現性および説明可能性に配慮するが、当該結果が特定の医療上、経営上または業務上の成果を保証するものではない。

- 甲は、分析結果を診療判断の代替として使用せず、医療判断の最終責任は甲に帰属するものとする。

- 乙は、甲から提供されたデータ、カラム説明その他前提情報の正確性、完全性または最新性について保証しない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が本契約に基づき乙に支払う報酬総額（税込 3,960,000円）を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害または結果損害について責任を負わない。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りでない。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関して当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

契約締結日：2025-04-03

### 甲

医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センター
医療情報・品質改善推進室
主担当者：林 さくら 室長

署名：________________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：________________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 本契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。

- 追加対応が発生しない前提で本契約を締結する。

- 前二項に基づき、契約スコープ外の要望が発生した場合、甲乙はその影響範囲を整理し、別紙見積による正式合意後に限り、乙が追加対応を実施する。

- 追加対応は本契約の固定報酬には含まれず、別途合意した条件に従って取り扱う。