# データ分析業務委託契約書

医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、医療費関連の価格帯分類と要因分析プロジェクトに関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日および効力発生日は、いずれも2025-07-08とする。

## 1. 当事者

### 1.1 甲

- 名称：医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院

- 主管部署：医療情報部 データ戦略推進課

- 主担当：宮本 恒一 課長

### 1.2 乙

- 名称：株式会社データアステル

- 部署：データサイエンス部

### 1.3 乙の実施体制

乙は、以下の体制により本業務を遂行する。

| 区分 | 役割 | 氏名 | 主な責任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙 | エグゼクティブスポンサー | 山田 直樹 | 全体統括、重要判断支援 |
| 乙 | プロジェクトマネージャー | 加藤 大輔 | 進行管理、課題管理、対外窓口統括 |
| 乙 | リードデータサイエンティスト | 山本 彩乃 | 分析設計、モデル方針、結果解釈統括 |
| 乙 | データエンジニア | 斎藤 悠斗 | データ確認、前処理、実行環境整備 |
| 乙 | ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務論点整理、示唆整理、報告資料作成 |
| 乙 | QAレビューア | 池田 直哉 | 成果物レビュー、整合性・品質確認 |

## 2. 目的

本契約は、甲が保有し提供する data\train.csv を用い、目的変数 charges（価格帯0（低）、1（中）、2（高））を対象とする3クラス分類分析を実施し、医療費関連セグメントの把握、主要因の定量的整理、説明可能な分析手順の整備および運用上の示唆抽出を行うことを目的とする。

本業務は、短期間で再現可能かつ説明可能な分析基盤の整備を主眼とし、以下を前提とする。 - charges は価格帯0（低）、1（中）、2（高）の3クラス目的変数として扱うこと - id はインデックス用途の識別子であり、分析特徴量に使用しないこと - 時系列データは保持していないため、時系列分析は実施しないこと - 分析結果は探索的・説明的利用を主目的とし、患者個別の自動意思決定には用いないこと - センシティブ個人情報配慮、臨床断定回避、仮定の追跡可能性確保を前提に遂行すること

## 3. 業務範囲

### 3.1 対象業務

乙が実施する業務の範囲は、以下のとおりとする。

- data\train.csv を用いた単票レベル分析

- charges を目的変数とする3クラス分類

- 基本的なデータ確認

  - 型確認

  - 列定義確認

  - 欠損確認

  - 値分布確認

- 標準実装による前処理

  - id のような識別子列の除外

  - 数値欠損値が存在する場合の中央値補完

  - カテゴリ欠損値が存在する場合の最頻値補完

  - 有効な日付列が存在する場合に限る日付由来特徴量の追加

  - 低カードinalityのカテゴリ列に対するOne-Hot Encoding

  - 高カードinalityのカテゴリ列の除外

- 学習用・評価用データ分割

- 基礎集計

  - クラス分布

  - 変数分布

  - 目的変数別比較

- ベースラインモデルおよび説明可能な初期モデルの構築

- モデル評価

  - 混同行列

  - Accuracy

  - Macro F1

  - クラス別Precision / Recall

- モデル解釈

  - 重要変数整理

  - 属性別傾向整理

  - 業務示唆整理

- 中間報告および最終報告の作成・説明

### 3.2 対象外業務

以下の事項は本契約の対象外とする。 - 本番システム実装 - API化、ダッシュボード本開発、運用監視実装 - 外部データ連携 - 電子カルテ等の追加医療データ取得 - 個人識別情報の加工・復元・名寄せ - 臨床判断ルール設計 - 患者個別施策の運用導入 - 因果分析、介入効果検証 - 継続学習基盤の構築 - テストデータ予測納品を含む運用設計一式

### 3.3 会議および報告運営

本業務に付随する運営は以下を基本とする。 - キックオフ：開始週に実施 - 定例会：週1回 - 中間報告：3週目を目安に実施 - 最終報告：5週目に実施 - 課題管理：課題一覧を随時更新

## 4. 成果物および検収

### 4.1 成果物

乙は、以下の成果物を作成し、甲に提出する。 - 提案書 - 契約ドラフト - スケジュール - 議事録 - 中間報告 - 最終報告 - 分析計画書または分析作業メモ - 課題管理表 - 目的変数定義メモ - データ前処理仕様メモ - モデル評価サマリ - 主要仮定一覧

### 4.2 成果物の内容

成果物は、本プロジェクト概要および提案内容に整合するものとし、少なくとも以下を含むものとする。 - charges を価格帯0（低）、1（中）、2（高）とする定義 - 使用対象データが data\train.csv に限定されること - 除外列が id であること - 前処理、学習、評価、解釈の手順 - Accuracy、Macro F1、各クラスのPrecision / Recall、混同行列 - 重要変数、属性別傾向、高価格帯候補群の特徴整理 - 制約、前提、留意事項および仮定の一覧

### 4.3 提出方法

成果物の提出方法は、電子データによる提出を原則とし、具体的なファイル形式および提出手段は甲乙協議のうえ定める。

### 4.4 検収

- 甲は、各成果物の受領後5営業日以内に内容を確認し、検収合格または修正要否を乙に通知する。

- 甲が前項期間内に何らの通知も行わない場合、当該成果物は検収合格したものとみなす。

- 甲から合理的な修正要請があった場合、乙は本契約の業務範囲内で必要な修正を行い、再提出する。

- 本契約が準委任の性質を有することに鑑み、検収は成果物の内容確認手続であり、特定の分析精度、業務成果または臨床的効果を保証するものではない。

## 5. 契約期間

本契約の有効期間は、2025-07-08から起算して5週間とする。ただし、第7条（知的財産権）、第8条（秘密保持）、第10条（解除）、第11条（責任範囲）および第12条（準拠法および裁判管轄）の各規定は、本契約終了後も有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

### 6.1 料金モデル

本契約の料金モデルは、time_and_materialsとし、実績工数に基づく事後精算（月次精算）とする。

### 6.2 単価および見込金額

- 請求単位はhourとする。

- 時間単価は25,000円（消費税別）とする。

- 想定総工数は170時間とする。

- 見込金額は、税抜4,250,000円、消費税425,000円、税込4,675,000円とする。

- 前項の見込金額は170時間を前提とした見込額であり、契約総額を固定するものではない。最終請求額は、実績工数に時間単価を乗じ、これに消費税を加算した金額とする。

### 6.3 工数記録および精算方法

- 乙は、本業務に従事した作業時間を記録した工数表（タイムシート）を作成し、月次で甲に提出する。

- 作業時間の計上単位は30分とし、30分未満の端数は30分単位に切り上げて計上する。

- 月次精算の対象となる工数は、当該月に乙が実施した本業務に係る実績工数とする。

- 甲は、提出された工数表に合理的な疑義がある場合、受領後5営業日以内に乙へ確認を求めることができる。

- 見込工数170時間はあくまで見積上の前提であり、実績工数がこれを上回りまたは下回る場合でも、本契約の料金モデルは前項各号に従い処理する。

### 6.4 支払条件

甲は、乙から適法な請求書を受領した場合、以下の支払予定に従い乙に支払う。

| 支払回 | マイルストーン | 支払条件 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1回実績精算 | 当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内 | 4,250,000円 | 425,000円 | 4,675,000円 | 2025-08-13 |

### 6.5 支払方法

支払は、乙の指定する銀行口座への振込により行うものとし、振込手数料は甲の負担とする。

## 7. 知的財産権

- 甲が乙に提供したデータ、資料、業務情報その他甲に帰属する既存の知的財産権は、甲に留保される。

- 乙が本業務の遂行に際して従前から保有する分析手法、テンプレート、プログラム、ライブラリ、ノウハウその他の既存の知的財産権は、乙に留保される。

- 本業務により新たに作成された成果物のうち、甲の提供データに基づく報告書、集計結果、分析結果資料その他本契約の目的達成のために作成された文書成果物の著作権その他の知的財産権は、乙による報酬全額の受領を条件として甲に移転する。

- 前項にかかわらず、乙は、自己の既存資産および一般化されたノウハウ、分析手順、テンプレート、汎用的なコード断片、再利用可能な方法論について権利を留保する。

- 乙は、甲に対し、甲の業務上必要な範囲で成果物を利用、複製、保存および社内共有することを許諾する。

- 乙は、甲の事前の書面承諾なく、甲の提供データおよび甲を識別可能な成果内容を第三者に開示、公開または目的外利用してはならない。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報ならびに個人情報、要配慮個人情報を含む機微情報（以下「秘密情報」という。）を、善良なる管理者の注意をもって管理し、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 乙は、医療分野におけるデータ取扱いの性質に鑑み、センシティブ個人情報配慮、臨床断定回避、仮定の追跡可能性確保を遵守するものとする。

- 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

  - 開示時に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前に適法に保有していたことを証明できる情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

- 法令または裁判所、監督官庁その他公的機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、当該当事者は、法令上許容される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲でこれを開示できる。

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、事前に甲の書面承諾を得なければならない。

- 乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が負う義務と同等以上の義務を課し、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。

- 乙は、再委託先に甲の秘密情報を開示する必要がある場合、当該業務遂行上必要最小限の範囲に限るものとする。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 手形または小切手が不渡りとなったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 監督官庁より営業停止その他重大な処分を受けたとき

  - 解散、合併その他事業継続に重大な影響を及ぼす決議をしたとき

- 甲の都合により本契約を中途解約する場合、甲は乙に対し、解除日までに実施済みの実績工数に基づく報酬および既に発生した合理的な実費を支払うものとする。

- 乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除き、乙は既に実施した本業務に相当する報酬を請求することができる。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するが、特定の業務成果、経営成果、分析精度、予測的中率、運用効果、臨床的有効性または法規制適合性の最終判断を保証するものではない。

- 本業務に基づく分析結果は、医療費関連の価格帯分類と要因分析に関する探索的・説明的利用を目的とするものであり、患者個別の診療判断、自動意思決定または臨床効果の断定に使用してはならない。

- 乙は、甲が提供したデータ、資料、指示または前提条件に起因して生じた誤り、遅延または不具合については責任を負わない。ただし、乙が当該誤り等を知りまたは通常知り得たにもかかわらず、甲へ通知しなかった場合はこの限りでない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が本契約に基づき乙に対して直近12か月間に支払った報酬総額を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害について責任を負わない。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りでない。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関して甲乙間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

契約締結日兼効力発生日：2025-07-08

### 甲

医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院
医療情報部 データ戦略推進課
主担当　宮本 恒一 課長

署名：____________________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：____________________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。

- 追加対応が発生しない前提は置かない。

- 当初合意スコープを超える要件、成果物追加、分析観点追加、会議体増加、追加データ対応その他本契約締結時に予定していない作業が発生する場合、甲乙は影響範囲、追加工数、納期および費用を協議のうえ、別途見積または追加発注により対応する。

- 追加対応に着手する時点、範囲および費用条件は、甲乙間で書面または電子的記録により合意した内容に従う。