# データ分析業務委託契約書

株式会社東都人材プラットフォーム（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、甲が乙に委託するデータ分析業務に関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

## 1. 当事者

### （1）甲

- 会社名：株式会社東都人材プラットフォーム

- 部署名：人事戦略部 人材データ活用室

- 主担当者：石川 直樹

- 役職：人事戦略部長

### （2）乙

- 会社名：株式会社データアステル

- 部署名：データサイエンス部

## 2. 目的

本契約は、甲が保有し提供する data\train.csv に格納された人材属性データおよび data\カラム説明.md を用い、乙が「収入クラス予測によるPeople Analytics初期分析」として、収入クラス（target）予測モデルの企画、分析設計および初期検証を実施し、報酬分析・公平性確認・人材活用支援のための収入クラス予測に関する業務活用可能な判断材料を甲へ提供することを目的とする。

## 3. 業務範囲

- 乙が本契約に基づき実施する業務（以下「本業務」という。）は、以下のとおりとする。

  - data\train.csv および data\カラム説明.md の確認

  - データ理解、品質確認、欠損確認、カテゴリ分布確認

  - 目的変数 target を用いた多クラス分類としての分析設計

  - 前処理方針の策定と標準実装

  - ベースライン分析および初期モデル構築

  - 評価指標による性能評価

  - 変数重要度、寄与傾向、カテゴリ影響の可視化

  - Gender、Age、Country を含む属性別の分布差または性能差の初期確認

  - 中間報告および最終報告

  - 次フェーズに向けた改善論点の整理

- 本業務の対象データ、前提および制約は以下のとおりとする。

  - 分析対象データは data\train.csv および data\カラム説明.md に限定する

  - target は収入クラス（予測ターゲット）として6クラス分類で扱う

  - id は識別子であり、説明変数には原則使用しない

  - 時間粒度を持つデータではないため、時系列分析は対象外とする

  - Gender、Age、Country はセンシティブまたは準センシティブ属性として慎重に扱う

  - Major の欠損112件、Experience の欠損55件は削除ではなく処理ルールを定義して対応する

  - target の上位クラス定義に重複が見えるため、原定義を維持しつつ解釈注意を明記する

- 本業務に含まれない事項は以下のとおりとする。

  - 本データに含まれない項目の追加収集

  - 本番システム実装、API化、ダッシュボード本番運用

  - 採用、配置、昇給の自動意思決定ロジック導入

  - 離職予測モデルの構築

  - turnover rate、retention rate、time to fill の実測算出

  - 個人別の報酬妥当性を断定する判定

  - 法務判断、人事制度改定そのもの

  - target 定義の再設計

  - 想定工数170時間を超える追加分析

## 4. 成果物および検収

- 本業務の成果物は、以下のとおりとする。

  - プロジェクト概要書

  - 分析計画書

  - スケジュール表

  - 議事録一式

  - 中間報告書

  - 最終報告書

  - 分析成果物一式（前処理仕様、評価結果表、可視化図表、再現可能な分析スクリプトまたはノートブック、変数影響の要約を含む。）

- 乙は、契約期間内に最終成果物を甲へ提出する。

- 甲は、最終成果物の提出日から5営業日以内に検収を行い、合否を乙へ通知するものとする。甲が当該期間内に合理的根拠を付した不合格通知を行わない場合、当該成果物は検収に合格したものとみなす。

- 甲が不合格通知を行った場合、乙は不合格理由が本契約の業務範囲内に属する限り、合理的期間内に補正または説明対応を行い、再提出するものとする。

- 本契約は準委任型の時間課金契約であり、検収は成果物の有無および本契約上合意した業務実施内容との整合確認を目的とするものであって、特定の予測精度、業務成果または制度判断結果を保証するものではない。

## 5. 契約期間

- 本契約の締結日および効力発生日は、いずれも2025-08-18とする。

- 本契約の契約期間は、2025-08-18から2025-09-29までの6週間とする。

- 契約期間満了後であっても、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条および第12条の規定は、有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

- 本契約の料金モデルは、time_and_materials とし、請求単位は hour、通貨は JPY とする。

- 乙の時間単価は、1時間当たり25,000円（消費税別）とする。

- 本契約における見込工数は170時間、見込金額は税抜4,250,000円、消費税425,000円、税込4,675,000円とする。なお、これらは見込額であり、本契約の報酬総額を確定させるものではなく、実際の精算は実績工数に基づき行う。

- 工数計上の丸め単位は30分とし、各作業時間は30分単位で切り上げ又は切り捨てではなく、30分未満を0.5時間、30分超60分未満を1.0時間として0.5時間単位で計上するものとする。乙は、作業内容、作業日、作業時間および担当者を記載した工数記録を作成し、甲の求めがある場合は提示する。

- 精算方式は、実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算するものとする。

- 支払条件は以下のとおりとする。

| 支払回 | マイルストーン | 比率 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払条件 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最終一括精算 | 100% | 4,250,000円（見込） | 425,000円（見込） | 4,675,000円（見込） | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-10-06 |

- 乙は、前項の検収完了後、実績工数に基づく請求書を甲に発行する。甲は、請求書受領後、前項記載の支払期日までに乙の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

## 7. 知的財産権

- 甲が乙に提供するデータ、資料、情報および既存の知的財産権は、甲または正当な権利者に帰属する。

- 乙が本業務の遂行にあたり新たに作成した最終報告書、中間報告書、分析計画書、可視化図表、前処理仕様書、評価結果表その他本契約に基づく成果物に係る著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、甲が本契約に基づく報酬を完済した時点で甲に移転するものとする。

- 前項にかかわらず、乙が本業務遂行前から保有するノウハウ、分析手法、テンプレート、汎用的なプログラム、ライブラリ、フレームワークおよび再利用可能な技術要素に関する権利は乙に留保される。

- 乙は、甲に対し、前項の乙留保部分を含め、甲が成果物を自己の業務の範囲で利用するために必要な非独占的かつ無償の利用権を付与する。

- 乙は、甲の事前の書面承諾なく、甲の提供データを他用途に利用してはならない。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示又は提供を受けた技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報ならびに個人情報、報酬関連データおよびセンシティブ又は準センシティブ属性に関する情報を秘密情報として取り扱うものとする。

- 甲および乙は、秘密情報を本契約の履行目的の範囲内でのみ使用し、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。

- 乙は、個人情報・報酬関連データへのアクセス権を必要最小限に制限し、Gender、Age、Country 等の属性の利用について、差別的解釈を避け、文書化を慎重に行うものとする。

- 前各項にかかわらず、以下の情報は秘密情報に含まれない。

  - 開示時に既に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前に受領当事者が適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

  - 法令または裁判所、行政機関その他権限ある公的機関の命令により開示が義務付けられた情報

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙が本業務の一部を再委託する必要がある場合、事前に再委託先、再委託範囲および必要性を明示のうえ、甲の書面承諾を得なければならない。

- 乙は、再委託先に対して本契約と同等以上の秘密保持義務、個人情報保護義務および安全管理義務を課し、再委託先の行為について自ら責任を負う。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該違反が是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき

  - 公租公課の滞納処分を受けたとき

  - 監督官庁から営業停止、営業取消その他重大な処分を受けたとき

  - 反社会的勢力であることが判明したとき、または反社会的勢力と関与したとき

- 甲の都合により本契約を中途解約する場合、甲は乙に対し、解約日までに乙が実施した実績工数に基づく報酬を支払うものとする。

- 乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合であっても、甲は乙が解除日までに適切に履行した部分に対応する実績工数のうち、甲に現実の利用可能性が認められる範囲について、相当額を支払うものとする。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとし、準委任契約として業務遂行義務を負うが、特定の分析結果、予測精度、業務成果、制度運用成果または経営判断結果を保証しない。

- 本業務における分析結果は、提供データに基づく統計的・機械学習上の知見であり、因果関係の立証、法務判断、人事制度判断、個人別処遇判断その他これらに準ずる判断を直接行うためのものではない。

- 甲は、本業務の成果物を自己の責任において利用するものとし、差別的判断や不利益取扱いへの直接利用を行わないものとする。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が本契約に基づき乙に対して現実に支払った報酬額を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果的損害および第三者からの請求に基づく損害について、乙の故意または重過失による場合を除き責任を負わない。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とする。

- 本契約に関して甲乙間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

契約締結日：2025-08-18
効力発生日：2025-08-18

### 甲

株式会社東都人材プラットフォーム
人事戦略部 人材データ活用室
主担当者：石川 直樹
役職：人事戦略部長

署名：____________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：____________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。

- 追加対応が発生しない前提は置かない。

- 当初スコープ外の分析追加、成果物追加、会議体追加、レビュー回数増加、追加データへの対応その他本業務の前提を超える対応が必要となった場合、甲乙はその内容、実施要否、想定工数、実施時期および費用を協議のうえ、書面または電子的記録により合意した後に実施する。

- 前項の追加対応に係る報酬は、第6条に定める時間単価25,000円/時間および工数計上ルールに基づき算定し、本契約に基づく最終一括精算に含めるか、又は別途追加発注契約に基づき精算するものとする。