# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID：M02

- 会議種別：中間報告

- 日付：2025-09-08

- 目的：データ理解（EDA）結果、前処理方針、ベースラインと初期モデル結果、公平性観点の初期確認を共有し、最終化に向けた論点を整理する

- 主催：株式会社データアステル（データサイエンス部）

- 記録：藤田 彩

- 出席：

  - 発注者側：石川 直樹（人事戦略部長、株式会社東都人材プラットフォーム）

  - 受託側：佐藤 健一（PM）、渡辺 遥（リードデータサイエンティスト）、斎藤 悠斗（データエンジニア）、藤田 彩（ビジネスアナリスト）、清水 麻衣（QAレビュー担当）

## 2. 議題

- EDA 結果の共有（欠損、カテゴリ分布、target 分布）

- 前処理方針（欠損処理・カテゴリ統合・エンコード案）の素案提示と論点整理

- ベースライン／初期モデル結果の報告（T01〜T05 の結果）

- 公平性観点（属性別性能差の初期確認）報告

- 中間判断（欠損処理方針、カテゴリ統合方針、主指標・補助指標、継続モデル方針、最終報告で強調する論点）の取りまとめ

- 次フェーズ（変更管理：MS5）に向けたアクション割当

## 3. 主要議論

- EDA（要点）

  - target 分布・多クラスの偏りを確認。順序性はあるがまずは多クラス分類で扱う方針継続。target 上位クラスの定義重複（4 と 5）は注記して留保。

  - 欠損：Major=112件、Experience=55件を確認。欠損率は小さいが、順序性を持つ Experience は扱いに注意。

  - カテゴリ分布：Country / Profession / Industry に長尾カテゴリあり。カーディナリティ制御が必要。

- モデル試行（要点）

  - 可視試行の結果（T01〜T05）を共有。最良は T03（richer_linear_baseline）で f1_macro=0.4493, accuracy=0.4731。順序情報の導入が有効な傾向。

  - 閾値調整（T04）は効果があるが一貫しないため、評価基準による判断が必要。非線形モデルは未本格検証（優先度は要合意）。

- 公平性（要点）

  - 属性別性能差の初期集計を提示。性別・年齢帯・国別で差異が見られる箇所あり（詳細は解析ファイル）。因果主張は行わず、観測差として報告する方針で合意。

- 中間判断（論点整理）

  - 欠損処理：Major/Experience の扱い候補を提示（Missing を明示カテゴリ化／順序保持を壊さない補完の比較）。発注者承認待ち。

  - カテゴリ統合：長尾カテゴリを “Other” に統合する閾値案（頻度 < 1%）を提示。合意は中間会議後の確定アクションへ。

  - 指標：主指標は Macro F1 を基本採用、補助指標に Accuracy / Weighted F1 / 混同行列を利用することで合意。発注者（石川）に最終承認依頼。

  - モデル方針：説明可能性優先で「線形拡張（richer_linear_baseline 相当）」を継続採用の基軸とする一方、非線形（ツリーベース等）は追加検証（別途見積・scope）扱いとする方向で合意。

  - 最終報告で強調する論点：公平性観点（属性別性能差）、欠損処理の感度分析、target クラス定義重複の注記、業務適用上の説明可能性と限界の明示。

## 4. 進捗サマリ

- 進捗（達成）

  - EDA（T07）実施済み：欠損数・カテゴリ分布・target 分布を報告（T07 完了）。

  - ベースラインモデル（T10）実行済み：T01〜T05 の試行と評価結果を提示（T10 完了）。

  - 公平性初期確認（T11）実施済み：属性別差分の初期レポート作成（T11 完了）。

  - 中間報告資料（T12）作成・本会議で提示（T12 完了）。

- 未完了／要対応

  - データ読込・環境確認（T04）：データ件数の最終確定含め一部未確定。斎藤が優先対応中。

  - 前処理方針設計（T09）：欠損処理・カテゴリ統合の最終決定は本会議で合意に至らず、追完する必要あり（T09 継続）。

  - キックオフ議事録配布（T02）：配布遅延中（藤田）。

- prior open actions 処理（本会議での更新）

  - 完了としたアクション：T03（分析計画書初版作成）を完了扱いと決定（分析計画書初版を作成・共有済み）。T05（WBS確定）・T06（データ棚卸し）を完了扱いとする。完了理由は該当ドキュメント／WBS の作成・共有が行われたため。

  - 継続のアクション：T02、T04、T09 等は継続（下記アクション欄参照）。

## 5. 決定事項

- 主指標／補助指標（確定）

  - 主指標：Macro F1（多クラス平均）を採用。

  - 補助指標：Accuracy、Weighted F1、混同行列（近接誤差確認を必須）を併用。

  - オーナー（最終承認）：発注者 石川 直樹。石川による最終承認期限を設ける（T26）。

- 欠損処理方針（方針案を採択、最終化は追完）

  - Major：欠損は “Missing” を明示カテゴリとして扱う（第一候補）。

  - Experience：順序性を保つ観点から「Missing を明示カテゴリとして保持」しつつ、順序を壊さない補完方法（中央値補完等）との影響比較を行う。

  - 最終決定は影響度試験結果に基づき渡辺／斎藤が 2025-09-12 までに確定（T24）。

- カテゴリ統合方針（方針案を採択、閾値案）

  - Country / Profession / Industry 等の長尾カテゴリは頻度閾値を設けて統合する（暫定閾値：サンプル比 < 1% → “Other”）。

  - 閾値の感度試験を実施のうえ最終化（渡辺が担当、期限 2025-09-12、T25）。

- モデル方針（継続採用方針）

  - 当フェーズは「説明可能性優先」。まず線形拡張（richer_linear_baseline 相当）を継続採用の主軸とする。

  - 非線形モデル（ツリーベース等）は追加検証候補とするが、実施は別途工数見積／変更管理（MS5）で判断する。渡辺が方針文書（T27）を作成し、9/16 までに提示。

- 最終報告で強調する論点（合意）

  - 公平性観点（属性別性能差、注意表記）

  - 欠損処理の感度分析結果と推奨方針

  - target の上位クラス定義重複に関する注記と影響評価

  - 業務適用時の説明可能性と適用範囲の明確化（制度判断は対象外）

変更：なし（M01 の決定事項（主指標候補：Macro F1、レビュー頻度、連絡系統等）は本会議で維持・最終化方向へ発展。既存決定の変更は行っていない。）

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T02 | キックオフ議事録配布 | 藤田 彩 | 2025-08-19 | Open（遅延） |
| T03 | 分析計画書（初版）作成（評価指標、前処理方針、モデル候補を明記） | 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-08-21 | Closed — 分析計画書初版を作成・共有済み |
| T04 | 分析環境準備・データ読込確認（アクセス権・読み込み検証、読込ログ作成） | 斎藤 悠斗 | 2025-08-21 | In Progress — データ件数一部未確定。最優先対応 |
| T05 | WBS・進捗管理台帳確定（タスク割振・ガント更新） | 佐藤 健一 | 2025-08-22 | Closed — WBS確定版作成済み |
| T06 | データ棚卸し・品質確認（欠損・カテゴリ数・想定処理候補の一次整理） | 斎藤 悠斗 / 渡辺 遥 | 2025-08-27 | Closed — 棚卸し/品質メモ作成済み |
| T07 | EDA（欠損、カテゴリ分布、target 分布等の初期集計） | 渡辺 遥 | 2025-08-29 | Closed — EDA 実施済み（本会議で報告） |
| T09 | 前処理方針設計（欠損処理、カテゴリ集約ルール、エンコード方針） | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-03 | Open — 方針案提示済み。最終化要（T24/T25 で対応） |
| T10 | ベースラインモデル構築・初期評価（主指標候補：Macro F1 を含む） | 渡辺 遥 | 2025-09-04 | Closed — T01〜T05 実行済み（結果を本会議で共有） |
| T11 | 公平性観点の初期確認（属性別分布・初期性能差の算出） | 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-09-05 | Closed — 属性別差分の初期レポート作成済み |
| T12 | 中間報告資料作成（EDA・前処理方針・初期評価をまとめる） | 藤田 彩 / 渡辺 遥 | 2025-09-05 | Closed — 中間資料を作成・提示（本会議） |
| T24 | 欠損処理方針の最終化（Major/Experience の最終ルール確定・影響試験実施） | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-12 | Open |
| T25 | カテゴリ統合ルール確定（閾値感度試験、最終閾値設定） | 渡辺 遥 | 2025-09-12 | Open |
| T26 | 主指標・補助指標の正式承認取得（発注者承認） | 石川 直樹 / 佐藤 健一 | 2025-09-12 | Open |
| T27 | モデル方針文書化（継続採用方針：線形拡張を主軸、非線形は別途扱い） | 渡辺 遥 | 2025-09-16 | Open |
| T28 | M02 議事録配布（本会議議事録の配布） | 藤田 彩 | 2025-09-09 | Open |

（注）prior open actions は本表で状態を更新。完了扱いにしたものは「Closed」と明記し、理由は上記「進捗サマリ」にて記載。

## 7. リスクと懸念事項

- 主要リスク（対応責任者・対応策）

  - 公平性・バイアス（高）

    - 懸念：Gender/Age/Country 等で属性別性能差が観測される箇所あり。

    - 対応：成果物に必ず属性別性能差の観測結果と注記を付与。因果推論は行わず観測差として提示。オーナー：渡辺 / 藤田。対応期限：中間→最終で追完。

  - 欠損処理方針未確定（中）

    - 懸念：Major/Experience の扱いによりモデル性能・解釈が変動。

    - 対応：T24 にて影響度試験を実施し、数値根拠で方針を最終化。オーナー：渡辺 / 斎藤。期限：2025-09-12。

  - 長尾カテゴリの扱い（中）

    - 懸念：Country 等の多数カテゴリがモデル精度・安定性に影響。

    - 対応：T25 の閾値感度試験で統合ルールを決定。オーナー：渡辺。期限：2025-09-12。

  - データ読込・環境確認の遅延（中）

    - 懸念：T04 未完了のため再現性・集計基礎が不確定。

    - 対応：斎藤をオーナーに優先対応、読込ログと確定データ件数を報告。期限：至急（T04）。

  - スコープ／スケジュール超過（中）

    - 懸念：非線形モデル等の追加要求が発生した場合、170時間枠超過のリスク。

    - 対応：中間報告（MS4）を変更管理ゲートとし、追加は別途見積（MS5 で判断）。オーナー：佐藤。

- オープン課題（会議で確認した未解決点）

  - target クラス定義の重複に関する影響度評価（誰：渡辺、期限：最終報告ドラフト時）。

  - 発注者の主指標最終承認（T26）。

  - データ総件数の最終確定と読込ログ（T04）。

## 8. 次回会議計画

- 会議名：変更管理判定（MS5）

  - 日時：2025-09-09（予定）

  - 目的：中間報告の決定事項反映、追加要求の有無と影響判定（工数/スケジュール）を確定

  - 主な議題：T24/T25 の暫定結果確認、T26（指標承認）確認、非線形モデル実施の可否判断案提示

  - 参加予定：石川（発注者）、佐藤（PM）、渡辺、斎藤、藤田、清水

- 会議名：最終報告（M03）

  - 日時：2025-09-26（既定）

  - 目的：最終成果物の提示・検収（モデル結果、公平性報告、示唆、配布物受領）

  - 主な議題：最終報告書提示、QA 指摘の反映確認、検収手続き確認

  - 参加予定：石川、佐藤、高橋（必要時）、渡辺、藤田、清水

備考：本議事録は速やかに配布（T28）。未確定事項（T04 等）は優先的に解決のうえ、MS5（2025-09-09）で改めて判断する。

以上