# データ分析業務委託契約書

株式会社青嶺不動産アセットマネジメント（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、不動産売買価格分析 初期診断プロジェクトに関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日兼効力発生日は、2025-08-06とする。

## 1. 当事者

### 1.1 甲

- 会社名：株式会社青嶺不動産アセットマネジメント

- 部署名：資産運用本部 レジデンシャル戦略部

- 主担当者：前田 美咲（部長）

### 1.2 乙

- 会社名：株式会社データアステル

- 部署名：データサイエンス部

### 1.3 実施体制

乙の主たる実施体制は以下のとおりとする。

| 役割 | 氏名 | 主担当 |
| --- | --- | --- |
| エグゼクティブスポンサー | 中村 誠 | 全体統括、重要論点判断 |
| プロジェクトマネージャー | 佐藤 健一 | 進行管理、課題管理、対外窓口 |
| リードデータサイエンティスト | 渡辺 遥 | 分析設計、モデル方針、結果解釈 |
| データエンジニア | 岡田 佑樹 | データ読込、前処理、再現環境整備 |
| ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務要件整理、示唆整理、文書化 |
| QAレビューア | 小林 直樹 | 成果物レビュー、整合性確認 |

## 2. 目的

本契約は、甲が保有または提供するニューヨーク市不動産売買データ data\train.csv（37,751件、18項目）を対象として、目的変数 SALE PRICE に関する価格形成要因の定量把握、データ品質課題の明確化、初期予測可能性の検証および業務示唆の整理を行い、資産価値保全および取引判断支援に資する初期分析成果を整備することを目的とする。

乙は、本契約に基づく業務遂行にあたり、以下の前提を適用する。 1. data\train.csv を唯一の分析対象データとして利用すること 2. SALE PRICE を目的変数として利用可能であること 3. id は一意識別子として扱うこと 4. BOROUGH・BLOCK・LOT の組合せを物件識別キー（BBL）として扱うこと 5. LAND SQUARE FEET と GROSS SQUARE FEET は欠損とゼロ値を区別して扱うこと 6. 鑑定評価上の仮定とデータ事実は明確に分離して記載すること

## 3. 業務範囲

乙が本契約に基づき実施する業務範囲は、以下のとおりとする。

### 3.1 対象業務

- data\train.csv の読込および内容確認

- カラム説明文書との整合確認

- 欠損、ゼロ値、異常値、重複の初期点検

- SALE PRICE を目的変数とする探索的データ分析

- 標準的な前処理および初期的な特徴量設計

- 初期予測モデルの構築および評価

- 分析結果の可視化、解釈、業務示唆の整理

- 後続文書で再利用する前提条件、用語、スコープ定義の固定化

- 定例会議、報告会および必要な会議議事メモの作成

- スケジュール管理表の作成および更新

### 3.2 対象外業務

以下の事項は、本契約の対象外とする。 1. 本番システム実装および運用環境構築 2. 外部市況データの恒常連携 3. 賃料、NOI、稼働率等の算出 4. 鑑定評価書の作成 5. 個別案件の投資意思決定代行 6. 契約データ、テナントデータ等の機微情報統合 7. 6週間内での継続運用体制構築 8. 追加データ取得を前提とした大規模再設計

### 3.3 推進方針

乙は、以下の方針に従い業務を遂行する。 1. データ事実と解釈を明確に分離すること 2. 短期案件であることを踏まえ、再現性を優先すること 3. 欠損補完や除外の判断は件数影響と理由を明記すること 4. 立地起因の偏りを前提として解釈すること 5. 後続文書における目的変数名、対象データ、役割分担および納品物名を統一すること

## 4. 成果物および検収

### 4.1 成果物

乙は、以下の成果物を作成し、甲に提出する。 1. プロジェクト概要書 2. 分析計画メモ/実施方針書 3. 中間報告書 4. 最終報告書 5. 会議議事メモ 6. スケジュール管理表

### 4.2 成果物の内容

各成果物の内容は、以下のとおりとする。

| 成果物 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト概要書 | 本プロジェクトの正本文書として、目的、対象範囲、前提条件、役割、進め方を定義する文書 |
| 分析計画メモ/実施方針書 | データ処理方針、評価方法、分析ステップ、論点一覧を記載する文書 |
| 中間報告書 | データ品質確認結果、探索的分析結果、初期仮説、追加確認事項を整理した文書 |
| 最終報告書 | 分析結果、価格形成要因、モデル評価、業務示唆、留意点、拡張案を記載した文書 |
| 会議議事メモ | 定例会議および報告会の決定事項、課題、宿題事項を記録した文書 |
| スケジュール管理表 | 週次タスク、担当、完了条件、進捗状況を管理する文書 |

### 4.3 検収

- 甲は、最終成果物一式の受領後、内容を確認のうえ検収を行う。

- 本プロジェクトの最終検収の基準日を2025-09-17とする。

- 甲は、最終成果物に重大な契約不適合がないことを確認したときは、2025-09-17をもって検収完了とする。

- 甲が2025-09-17までに乙へ書面または電子メールにより具体的な不備指摘を行わない場合、当該日をもって検収完了とみなす。

- 乙は、甲から合理的な範囲の修正要請を受けた場合、当初合意した業務範囲内に限り対応する。

## 5. 契約期間

- 本契約の有効期間は、2025-08-06から2025-09-17までとする。

- ただし、第7条（知的財産権）、第8条（秘密保持）、第10条（解除）、第11条（責任範囲）および第12条（準拠法および裁判管轄）の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

- 本契約に基づくプロジェクト期間は6週間とする。

## 6. 報酬および支払条件

### 6.1 課金方式

本契約の課金方式は、time_and_materialsとし、実績工数に基づき精算する。上記は固定総額契約ではなく、最終請求額は実績工数に基づいて確定する。

### 6.2 商業条件

本契約の商業条件は以下のとおりとする。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 通貨 | JPY |
| 課金単位 | hour |
| 時間単価 | 25,000円/時間 |
| 想定総工数 | 170時間 |
| 想定金額（税抜） | 4,250,000円 |
| 消費税率 | 10% |
| 消費税額 | 425,000円 |
| 想定金額（税込） | 4,675,000円 |

### 6.3 工数記録および丸め

- 乙は、作業実績を工数表その他の合理的な方法により記録し、甲の求めがある場合は提示する。

- 工数計上は30分単位で行う。

- 30分未満の端数は30分に切り上げ、30分を超え1時間未満の端数は次の30分単位に切り上げる。

### 6.4 精算方法

精算は、実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算する。

### 6.5 支払条件

甲は、乙に対し、以下の支払条件に従い支払うものとする。

| 支払回 | マイルストーン | 比率 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最終一括精算 | 100% | 4,250,000円 | 425,000円 | 4,675,000円 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内（2025-09-24） |

### 6.6 請求

- 乙は、検収完了後、実績工数に基づく金額を記載した請求書を甲に発行する。

- 甲は、適法な請求書を受領した場合、前項の支払期限までに乙の指定口座へ振込送金により支払う。

- 振込手数料は甲の負担とする。

### 6.7 想定超過・未達の取扱い

- 想定総工数170時間および想定金額4,250,000円（税抜）は見込値であり、実績工数により増減し得る。

- 乙は、想定工数からの乖離が見込まれる場合、判明次第速やかに甲へ報告し、対応方針を協議する。

## 7. 知的財産権

- 甲が従前から保有する資料、データ、ノウハウ、商標、営業秘密その他一切の権利は、甲に留保される。

- 乙が従前から保有する分析手法、テンプレート、プログラム、ライブラリ、ノウハウその他一切の権利は、乙に留保される。

- 乙が本契約に基づき作成し、甲に納品した最終報告書、中間報告書、分析計画メモ/実施方針書、会議議事メモ、スケジュール管理表その他の文書成果物の著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、乙が報酬の支払を完了した時点で甲に移転する。

- 前項にかかわらず、乙は、自己の保有する汎用的な分析手法、テンプレート、プログラム、ノウハウ等を継続して利用できるものとする。

- 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、乙の保有する汎用的手法、テンプレート、プログラム等を第三者へ再許諾し、または開示してはならない。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。

  - 開示時に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前に適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

  - 秘密情報によらず独自に開発した情報

- 乙は、甲から受領するデータ、資料その他情報について、善良なる管理者の注意をもって管理し、特にテナント情報、契約情報その他の機微情報が含まれる場合には、これを厳格に秘密として取り扱う。

- 市場データを追加利用する場合、乙は出所および基準日を明記する。

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本契約上の業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙は、本契約上の業務の一部を再委託する必要がある場合、事前に甲の書面承諾を得るものとする。

- 乙は、再委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務その他必要な義務を負わせ、その履行について一切の責任を負う。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立てがあったとき

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 監督官庁から営業停止その他重大な処分を受けたとき

  - 反社会的勢力に該当し、または関与していることが判明したとき

- 甲の都合により本契約を中途解約する場合、甲は、解除日までに乙が実施した実績工数相当額および既に発生した合理的な実費を支払うものとする。

- 乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除き、乙は既履行部分に対応する報酬を請求できる。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本契約上の業務を遂行するが、分析結果は甲が提供したデータおよび本契約時点での前提条件に基づくものであり、特定の投資成果、収益、取引判断または資産価値を保証するものではない。

- 乙は、鑑定評価、査定、法務、税務または投資助言を行うものではない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が本契約に基づき乙に現実に支払った金額を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害または結果損害について責任を負わない。

- 甲は、乙による業務遂行に必要なデータ、資料、確認事項等を適時に提供するものとし、甲の提供遅延または内容不備に起因する納期遅延、品質影響または追加工数について、乙は責任を負わない。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を作成し、甲乙は以下のとおり署名または記名押印する。

契約締結日兼効力発生日：2025-08-06

### 甲

株式会社青嶺不動産アセットマネジメント
資産運用本部 レジデンシャル戦略部
部長 前田 美咲

署名：____________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部
プロジェクトマネージャー 佐藤 健一

署名：____________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。

- 追加対応が発生しない前提は置かない。

- 以下の各号に該当する場合は、追加対応として甲乙協議のうえ別途見積または追加発注の対象とする。

  - 対象範囲の追加または分析論点の拡張

  - 追加成果物の作成

  - 当初想定を超える追加会議対応

  - data\train.csv 以外のデータの追加利用

  - 外部市況データその他追加データの取得または統合

  - 大幅な前提変更、再分析または再設計

- 追加対応は、別途合意が成立した範囲について、time_and_materials条件に基づき実施する。