会議録

1. 会議情報

- 会議ID: M01

- 種別: キックオフ

- 日付: 2025-08-06

- 目的: プロジェクト開始にあたり目的変数 SALE PRICE・対象データ・スコープ・役割分担・会議運営を確定し分析着手条件をそろえる

- 期待決定事項: 本文書（プロジェクト正本）の前提確定、データ受領確認、および第1週〜第2週の進め方承認

出席者（役割） - 前田 美咲（クライアント主担当／部長）
- 中村 誠（エグゼクティブスポンサー／データアステル）
- 佐藤 健一（PM／データアステル）
- 渡辺 遥（リードデータサイエンティスト／データアステル）
- 岡田 佑樹（データエンジニア／データアステル）
- 藤田 彩（ビジネスアナリスト／データアステル）
- 小林 直樹（QA／データアステル）

欠席:

- 小林 直樹（QA／データアステル）

2. 議題

- 目的変数・対象データ・スコープ確認（SALE PRICE / data.csv）

- 初期スケジュール（第1週〜第2週）承認（MS1→MS2）

- 役割分担・会議運営確認（定例頻度・意思決定窓口）

- データ受領状態と読込検証方針（date_column の誤設定疑い含む）

- 次のマイルストーン（MS2: 2025-08-12）に向けたアクション確認

3. 主要議論

- 目的変数: SALE PRICE を確定。対数変換の検討は後続EDAで判断する。

- 対象データ: data\train.csv（37,751件、18項目）を本プロジェクトの唯一データとする点を確認。クライアントはカラム説明を含め正式データの受け渡しを約束。

- スコープ: 提案書に記載の対象／対象外を確認し、追加データ・追加要求は別途見積り（time_and_materials）で対応することを確認。

- 役割分担: 提案どおり社内担当を確定（上段「会議情報」参照）。意思決定窓口はクライアント側 前田氏、ベンダー側 佐藤で合意。

- データ品質懸念: 面積項目の大量欠損、YEAR BUILT=0、ZIP CODE=0、および configs の date_column 設定（“TAX CLASS AT TIME OF SALE” が日付でない疑い）を指摘。date_column の実態確認を最優先で実施する旨合意。

- スケジュール: 第1週（～2025-08-12）で分析計画メモ（MS2）を確定、第3週に中間報告（MS4: 2025-08-26）を実施することで合意。

- 商務: 契約開始日 2025-08-06、想定工数170h、見込金額（税抜）4,250,000円、支払は最終一括精算で合意済み（契約書参照）。

4. 進捗サマリ

- 状態: キックオフ（M01）実施済 → プロジェクトは planning_only（実装・学習未着手）。

- 主要確認済事項:

  - 目的変数: SALE PRICE 確定。

  - 対象データ: data\train.csv を正本として扱う合意。

  - 主要マイルストーン: MS2（分析計画メモ確定）: 2025-08-12、MS4（中間報告）: 2025-08-26。

- 未解決・着手待ち: データ受領（正式カラム説明）、date_column の実態確認、面積系欠損の件数確定、前処理方針確定（MS2）。

5. 決定事項

- 目的変数を SALE PRICE とする（確定）。

- 対象データは data\train.csv とし、本書を正本（Single Source of Truth）として以降の文書に適用する（確定）。

- スコープ・対象外は提案書記載のとおりで合意（追加要求は別途見積）。

- 役割分担・意思決定窓口は会議情報欄の通り確定（前田：クライアント決裁、佐藤：ベンダー窓口）。

- 第1週〜第2週の進め方（MS2: 分析計画メモ確定 → MS3: 品質評価 → MS4: 中間報告）は承認。

- date_column の誤設定疑い（configs/project_config.json の “TAX CLASS AT TIME OF SALE” 設定）は優先確認事項とし、岡田＋渡辺で実査を行う（期限を設定）。

変更: なし

6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 正式データ（data.csv）およびカラム説明の最終受領確認／不足ファイルの有無を報告 | 前田 美咲（クライアント） | 2025-08-08 | Open |
| A02 | データ受領後の読込検証（読み込みエラー・エンコーディング・レコード数確認）および読込確認レポート提出（train_preview 等） | 岡田 佑樹 | 2025-08-08 | Open |
| A03 | configs の date_column 設定実態確認（“TAX CLASS AT TIME OF SALE” が日付でない場合の修正案提示） | 岡田 佑樹／渡辺 遥 | 2025-08-08 | Open |
| A04 | 第1週〜第2週の詳細進め方（分析計画メモ草案）を取りまとめ、レビュー用ドラフトを共有 | 藤田 彩（主担当）／渡辺 遥（技術レビュー）／小林 直樹（QA） | 2025-08-12 | Open |
| A05 | 欠損・ゼロ値・異常値の初期集計（件数・影響率）を提示し、前処理方針案（除外/補完基準）を作成 | 岡田 佑樹／渡辺 遥 | 2025-08-15 | Open |
| A06 | 中間報告資料（EDA 図表含む）ドラフト作成／内部レビュー実施（中間報告は 2025-08-26） | 渡辺 遥／藤田 彩 | 2025-08-25 | Open |
| A07 | 変更管理チェックポイント（2025-08-27）に向けた変更管理準備（追加要求発生時の工数見積テンプレ）を作成 | 佐藤 健一 | 2025-08-27 | Open |
| A08 | 第1週〜第2週計画およびデータ受領の承認（第1週〜第2週の進め方承認は期待決定事項の1つ）をクライアントから正式承認 | 前田 美咲（クライアント） | 2025-08-08 | Open |

※ 既存の prior open actions は無し（本会議での新規アクションを記載）。アクションは期日までに担当が進捗報告を行うこと。

7. リスクと懸念事項

- リスク: 立地起因の偏り（location-driven bias）

  - 影響: 立地が価格変動を大きく説明し、建物属性寄与の解釈が歪む可能性。

  - 対応: BOROUGH レベルでの階層比較／固定効果検討を実施。担当: 渡辺（期限: 2025-08-26 中間報告）。

  - 状況: Open

- リスク: 日付列の誤指定または市況（時系列）情報の欠落

  - 影響: 時系列調整が行えず解釈が限定される可能性。

  - 対応: A03 により date_column 実態を 2025-08-08 までに確認し、分析計画に反映。担当: 岡田＋渡辺。

  - 状況: Open

- リスク: 面積・築年等の欠損・異常値（欠損が多いと補完がバイアス導入）

  - 影響: 面積関連の説明力低下、モデル性能影響。

  - 対応: A05 で件数を確定し、MS2/MS4 で補完・除外基準を合意。担当: 岡田／渡辺。

  - 状況: Open

- リスク: 高カーディナリティ変数による過学習（NEIGHBORHOOD 等）

  - 対応: 集約または除外方針を MS2 で決定（頻度エンコーディング等の代替案検討）。担当: 渡辺。

  - 状況: Open

- リスク: スコープ拡張・追加要求による工数増（Change request）

  - 対応: 追加は time_and_materials で別途見積。2025-08-27 の変更管理CPで影響を提示。担当: 佐藤。

  - 状況: Open

未解決事項（Open issues） - O1: configs に記載の date_column が実データに存在するか否か（A03 にて解決予定）。
- O2: クライアントからの正式カラム説明の受領状況（A01 にて確認）。
- O3: 面積系欠損の起因（非開示 vs 実測欠損 vs 0値の意味付け）の判定基準（A05 にて定義予定）。

8. 次回会議計画

- 次回会議: 分析計画メモ確認レビュー（MS2 事前確認）

  - 日時: 2025-08-12 / 時刻: TODO（時間を確定のうえ招集）

  - 目的: 分析計画メモ（前処理方針、quality checkpoints、date_column の確定）を合意し MS2 をクローズする。

  - 主な議題: A03 結果確認、A02 読込報告、A05 初期品質集計、前処理ルール案の承認

  - 参加者（想定）: 前田 美咲（クライアント）、佐藤 健一、渡辺 遥、岡田 佑樹、藤田 彩、小林 直樹

- 中間報告（MS4）予定: 2025-08-26（中間報告会）。詳細は MS2 結果に応じて確定。

配布物（本会議後配布） - 本会議議事録（本ファイル）
- 現状の分析進捗報告書（artifact）および meeting_plan.csv の参照先案内

以上。