# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M01

- 会議種別: キックオフ

- 開催日: 2025-06-23

- 案件名: 離職要因分析・離職リスク検知 初期分析プロジェクト

- 目的: プロジェクト目的・対象範囲・進め方・データ定義差分確認方針を合意し、離職要因分析と離職リスク検知の初期分析を開始する

- 期待意思決定:

  - 分析目的とスコープ確定

  - 実データ準拠方針の承認

  - レビュー日程と連絡体制の確定

- 出席者:

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 部長: 山田 太一

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 責任者: TODO

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 PM: 加藤 大輔

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 リードデータサイエンティスト: 渡辺 遥

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 データエンジニア: 斎藤 悠斗

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 ビジネスアナリスト: 井上 里奈

## 2. 議題

- プロジェクト背景・目的・成果物の確認

- 対象範囲／対象外範囲の確認

- 対象データと分析前提の確認

- 実データとカラム説明書の定義差分の扱い方針確認

- スケジュール、レビュー日程、進行ルール、連絡体制の確認

- 直近タスクと初期分析開始条件の確認

- リスク・懸念事項の共有

## 3. 主要議論

- 分析目的

  - 離職有無（Attrition）を目的変数として、離職要因の把握と初期的な離職リスク検知を実施する方針を確認。

  - 本案件は人事施策検討支援が目的であり、個人の査定・自動選別・処遇決定には用いない前提を再確認。

- スコープ

  - 対象は data\train.csv を用いた初期分析、EDA、要因整理、初期モデル評価、示唆整理、中間報告・最終報告までと整理。

  - 本番実装、API化、人事システム連携、時系列予測、追加データ取得前提の分析は対象外で一致。

- データ前提

  - 対象データは 735行・33列、欠損値は全列0件、目的変数は Attrition、id は識別子として扱う前提を確認。

  - Over18 と StandardHours は定数列のため、原則として説明変数から除外する整理を共有。

- 定義差分対応

  - Attrition、Gender、MaritalStatus、OverTime 等について、カラム説明書と実データ表現に差異があることを確認。

  - 分析・集計・前処理ではカラム説明書より実データ値を優先し、差分一覧を作成したうえでレビューする進め方で合意。

- 進め方

  - 第1週でデータ受領確認、定義差分整理、初期品質確認、進行ルール確定を行い、第2週以降にEDAへ進む計画を確認。

  - 定量結果やモデル性能はキックオフ時点では未報告とし、M02でのレビュー対象とする方針を確認。

- レビュー日程・連絡体制

  - 主要会議日程として、M02を 2025-07-11、M03を 2025-07-25 とする計画を確認。

  - 実務連絡は山田 太一氏と加藤 大輔氏を一次窓口とし、重大課題は同日中にエスカレーションする運用を確認。

  - 主要会議の議事録は翌営業日までに配布する運用で合意。

- ガバナンス

  - Gender、Age、MaritalStatus 等の属性情報は分析上確認対象とする一方、差別的運用に直結しないよう、成果物では集計中心・注意事項明記で対応する方針を確認。

## 4. 進捗サマリ

- 初回会議のため、前回からの持ち越し事項はなし。

- キックオフにて、以下の立上げ論点は合意済み。

  - プロジェクト目的

  - 対象範囲／対象外範囲

  - 実データ準拠方針

  - 主要レビュー日程

  - 一次連絡窓口

- 当日時点の進捗評価:

  - 完了: キックオフ実施、基本方針確認

  - 着手: データ受領・アクセス確認準備、定義差分整理準備

  - 未着手: EDA、初期モデル作成、示唆整理

## 5. 決定事項

- 分析目的を確定

  - Attrition を目的変数として、離職要因分析と離職リスク検知の初期分析を実施する。

  - 活用目的は人事施策検討支援とし、個人単位の自動判断には用いない。

- 分析スコープを確定

  - 対象: train.csv を用いたEDA、要因分析、初期モデル評価、施策示唆整理、中間報告、最終報告。

  - 対象外: 本番実装、システム連携、時系列予測、追加データ前提分析、因果断定、個人査定利用。

- 実データ準拠方針を承認

  - カラム説明書と実データ表現に差異がある場合、train.csv の実値を正とする。

  - 差分は一覧化し、分析前提として文書に残す。

- 初期分析前提を確定

  - id は識別子としてのみ使用し、説明変数に含めない。

  - Over18、StandardHours は定数列として原則除外する。

  - 時系列列がないため、退職時期予測は本案件の対象外とする。

- レビュー日程を確定

  - M02（EDAレビュー・中間報告）: 2025-07-11

  - M03（最終報告・検収会）: 2025-07-25

- 連絡体制を確定

  - クライアント一次窓口: 山田 太一

  - ベンダー一次窓口: 加藤 大輔

  - 重大課題は同日中に両者間でエスカレーションする。

- 議事録・進捗共有ルールを確定

  - 主要会議の議事録は翌営業日までに配布する。

  - 追加要望は変更管理プロセスで扱い、正式合意前にスコープへ反映しない。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | M01議事録を作成し、出席者へ配布する | 加藤 大輔 | 2025-06-24 | Open |
| A-002 | data\train.csv および関連説明書の正式受領・アクセス可否を確認し、結果を共有する | 斎藤 悠斗 | 2025-06-24 | Open |
| A-003 | カラム説明書と実データの定義差分一覧を作成し、分析前提案として提出する | 渡辺 遥 | 2025-06-26 | Open |
| A-004 | 進行ルール、週次報告運用、レビュー観点を整理した運営メモを配布する | 加藤 大輔 | 2025-06-26 | Open |
| A-005 | 人事業務観点での解釈注意点と成果物での利用制約案を整理する | 井上 里奈 | 2025-06-27 | Open |
| A-006 | クライアント側の人事本部責任者名を確定し、会議出席者一覧を更新する | 山田 太一 | 2025-06-24 | Open |

## 7. リスクと懸念事項

- R-001: 定義差分による認識ズレ

  - 内容: カラム説明書と実データの表現差異が複数列で確認されている。

  - 影響: EDAや前処理の前提がぶれる可能性。

  - 対応: A-003で差分一覧を作成し、2025-06-26までに前提確定。

- R-002: 議事録未整備による合意証跡不足

  - 内容: 本会議の合意内容を正式記録しない場合、後続で認識齟齬が発生しうる。

  - 影響: スコープ・責任分担・日程認識の不一致。

  - 対応: A-001で翌営業日までに配布。

- R-003: 属性情報の解釈誤用

  - 内容: Gender、Age、MaritalStatus 等が差別的運用と受け取られる可能性。

  - 影響: ガバナンス上の問題、成果物利用制限の不明確化。

  - 対応: 集計中心で提示し、利用禁止事項・注意事項を明文化する。

- R-004: スコープ膨張

  - 内容: 5週間の短期案件で追加分析・追加資料要求が発生する可能性。

  - 影響: 主要マイルストン遅延、工数超過。

  - 対応: 追加要望は変更管理で判定し、正式承認前は当初スコープ外として扱う。

- R-005: データ受領・アクセス遅延

  - 内容: 実データ受領またはアクセス確認が遅れると第1週タスクに影響する。

  - 影響: T03〜T06の着手遅延、EDA開始遅延。

  - 対応: A-002を優先実施し、遅延時は同日中にエスカレーション。

- 未解決事項

  - クライアント側の一部参加者名が未確定（TODO）

  - データ受領・アクセス確認の完了実績は次回共有待ち

  - 定義差分一覧の初版は未提出

## 8. 次回会議計画

- 会議ID: M02

- 会議種別: EDAレビュー・中間報告

- 開催予定日: 2025-07-11

- 主な議題予定:

  - 全33列の定義・利用可否整理結果レビュー

  - EDA速報の確認

  - 離職関連の主要因子候補レビュー

  - 初期モデル評価方針・結果確認

  - 最終報告に向けた追加論点整理

- 次回までの到達目標:

  - データ受領・アクセス確認完了

  - 定義差分一覧の確定

  - 初期品質確認完了

  - EDA着手および速報版作成準備完了

- 事前配布予定資料:

  - 分析用データ理解メモ 初版

  - EDA速報版

  - 論点一覧

  - TODO