# データ分析業務委託契約書

白峰信用リスク評価株式会社（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、企業財務指標に基づく3年後倒産予測モデルの企画・分析・初期実装方針策定に関する業務委託について、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日および効力発生日は、いずれも 2025-05-13 とする。

## 1. 当事者

### 1.1 甲

- 会社名：白峰信用リスク評価株式会社

- 部門名：審査企画部

- 主担当者：松原 恒一（部長）

### 1.2 乙

- 会社名：株式会社データアステル

- 部門名：データサイエンス部

### 1.3 乙の実施体制

- エグゼクティブスポンサー：中村 誠

- プロジェクトマネージャー：伊藤 翔太

- リードデータサイエンティスト：山本 彩乃

- データエンジニア：斎藤 悠斗

- ビジネスアナリスト：松本 真央

- QAレビューア：池田 恒一

## 2. 目的

本契約は、甲が保有又は提供する企業財務指標データを対象として、乙が、企業財務指標に基づく 3年後倒産予測とリスクセグメンテーション に関する分析業務を実施し、審査・与信判断の高度化に資する分析基盤を整備することを目的とする。

本業務において対象とする目的変数は class とし、その定義は 3年後に存続=0、3年後に倒産=1 とする。

## 3. 業務範囲

乙が本契約に基づき実施する業務の範囲は、以下のとおりとする。

- data\train.csv の内容確認、品質確認及び基本集計

- Attr1〜Attr64 の業務意味を踏まえた変数理解

- 欠損、外れ値、不均衡データへの対処方針策定

- ベースラインモデル及び説明可能な複数モデル候補の比較

- 倒産予測スコアに基づくリスクセグメンテーション

- 重要変数、しきい値候補及び判定補助観点の整理

- モデル評価結果の文書化

- 監査対応を意識した分析ログ、前提条件、評価条件及び判断根拠の記録

- 後続の提案書、契約関連文書、スケジュール、議事録、中間報告書、最終報告書で参照可能な前提定義の整備

- 初期実装方針の整理

前項にかかわらず、以下の事項は本契約の対象外とする。

- 本番システムへの実装、API化、業務システム接続又は連携

- 本番審査フローへの組み込み

- 外部データの追加取得、名寄せ又は外部属性付与

- モデル本番監視基盤の構築

- 回収業務プロセスそのものの業務設計

- 法務判断、会計判断又は規制当局対応文書の作成代行

- 契約範囲外の追加分析テーマ

- 契約範囲外の再学習、自動運用化又はUI開発

なお、本業務は、金融ドメインにおける説明可能性、監査可能性、アクセス制御及びモデルガバナンスの確保を前提として遂行するものとする。

## 4. 成果物および検収

### 4.1 成果物

本契約に基づく成果物は、以下のとおりとする。

- 提案書
分析テーマ、目的、スコープ、アプローチ、体制、スケジュール、費用及び前提条件を定義した文書

- 契約ドラフト
スコープ、責任分界、変更管理及び検収条件を整理した契約関連文書

- スケジュール
10週間の作業計画、レビュー時点及び成果物提出タイミングを整理した計画書

- 議事録
定例会及びレビュー会の決定事項、課題及び宿題を記録した文書

- 中間報告書
データ理解、欠損・外れ値方針、ベースライン結果及び主要論点を整理した報告書

- 最終報告書
モデル比較結果、KPI評価、重要変数、リスクセグメント及び導入示唆を整理した報告書

分析付随成果として、以下を含むものとする。 - データ確認結果サマリ - 前処理仕様 - 評価指標定義 - モデル比較表 - 特徴量重要度又は寄与説明資料 - 前提・制約・未解決事項一覧

### 4.2 前提条件

本業務における前提条件は、以下のとおりとする。

- id は識別子としてのみ使用し、予測説明変数には含めない。

- class は3年後に存続=0、3年後に倒産=1の正しい教師ラベルとして扱う。

- Attr1〜Attr64 の意味は data\カラム説明.md を正とする。

- 入力値は数値として解釈可能であり、必要に応じて数値変換を前提とする。

- 評価は不均衡データを前提に再現率、ROC-AUC、上位リスク集中度を重視する。

- 監査証跡、アクセス制御及び説明可能性を必須要件とする。

- 本フェーズでは二値分類による分析・PoCを対象とし、expected loss の実計算は対象外とする。

### 4.3 レビュー運営

- 定例進捗会議：週1回

- 中間レビュー：分析方針確定時及びモデル比較結果提示時

- 最終レビュー：最終成果物提出前

- 議事録は乙が作成し、甲の確認をもって確定する。

- 重要判断事項は課題管理表又は議事録に記載し、口頭合意のみでは確定しない。

### 4.4 検収

- 乙は、最終成果物を甲に提出する。

- 甲は、最終成果物の受領後、内容が本契約に定める業務範囲及び成果物定義に適合するかを確認し、検収を行う。

- 甲は、検収の結果、成果物に本契約との不一致がある場合、当該不一致を具体的に記載して乙に通知するものとし、乙は合理的な範囲で修正対応を行う。

- 甲による最終成果物の検収完了日は 2025-07-22 とする。

- 前号の検収完了をもって、本契約上の最終成果物に関する納入義務は履行されたものとする。

## 5. 契約期間

- 本契約の有効期間は、2025-05-13 から 2025-07-22 までとする。

- 本業務の実施期間は、前項の期間内の 10週間 とする。

- 第7条（知的財産権）、第8条（秘密保持）、第10条（解除）、第11条（責任範囲）及び第12条（準拠法および裁判管轄）の規定は、本契約終了後もその性質上存続すべき範囲で有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

### 6.1 契約金額

- 本契約の契約形態は 固定価格 とする。

- 本契約の報酬総額は、契約締結時に確定した固定金額として、以下のとおりとする。

  - 契約金額（税抜）：6,800,000円

  - 消費税額：680,000円

  - 契約金額（税込）：7,480,000円

- 契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。

### 6.2 支払条件

甲は、乙に対し、以下の支払条件に従って報酬を支払う。

| 支払回 | マイルストーン | 比率 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払条件 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着手金 | 40% | 2,720,000円 | 272,000円 | 2,992,000円 | 契約締結後5営業日以内 | 2025-05-20 |
| 2 | 検収金 | 60% | 4,080,000円 | 408,000円 | 4,488,000円 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-07-29 |

### 6.3 支払方法

- 乙は、各支払回の請求対象条件の充足後、適法な請求書を甲に発行する。

- 甲は、前条に定める各支払期日までに、乙の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払う。

- 振込手数料は甲の負担とする。

## 7. 知的財産権

- 甲が本業務のために乙へ提供したデータ、資料、業務情報及び甲に帰属する既存資料に関する権利は、すべて甲に留保される。

- 乙が本業務の遂行過程で作成した成果物のうち、甲の提供データに基づき本契約の目的のために作成された報告書、分析資料、前処理仕様、評価指標定義、モデル比較表、特徴量重要度又は寄与説明資料その他の本契約上の成果物に関する著作権その他の知的財産権は、乙が代金全額の支払を受けた時点で、甲に移転する。

- 前項にかかわらず、乙が本契約締結前から保有する分析手法、テンプレート、ノウハウ、汎用的アルゴリズム、ライブラリ、プログラム部品その他の既存知的財産権は乙に留保される。

- 乙は、甲に対し、本契約の目的達成に必要な範囲で、前項の乙の既存知的財産を無償で利用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾する。

- 乙は、第三者の権利を不当に侵害しないよう善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。

## 8. 秘密保持

- 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から開示又は提供を受けた技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報、並びに本業務の遂行により知り得た相手方の情報を秘密情報として取り扱うものとする。

- 前項には、data\train.csv、data\カラム説明.md、分析ログ、評価条件、モデル比較結果、監査証跡、アクセス制御に関する情報及び会議議事録に含まれる非公知情報を含む。

- 甲及び乙は、秘密情報を本契約の履行目的以外に使用してはならず、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。

- 甲及び乙は、秘密情報へのアクセスを、本契約の履行上必要な自己の役員、従業員及び第9条に基づき適法に再委託を受けた者に限るものとし、必要なアクセス制御を講じる。

- 次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれない。

  - 開示時に既に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前から適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

  - 秘密情報によらず独自に開発又は取得した情報

- 法令又は裁判所その他官公庁の命令により秘密情報の開示が必要となる場合、当該当事者は、法令上可能な範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示する。

- 本条の義務は、本契約終了後も 5年間 存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙は、本業務の一部を再委託する必要がある場合、事前に甲の書面承諾を得るものとする。

- 乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が負う義務と同等の秘密保持義務、情報管理義務及び品質管理義務を課すものとし、再委託先の行為について自らと同一の責任を負う。

## 10. 解除

- 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該違反が是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。

- 甲又は乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止又は支払不能となったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 仮差押え、差押え、仮処分、競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき

  - 解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき

  - 信用状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難と認められるとき

- 甲の責に帰すべき事由なく本契約が中途解除された場合であって、乙が解除時点までに本業務の一部を履行済みであるときは、甲乙協議のうえ、履行済部分に相当する対価を精算することができる。ただし、本契約が固定価格契約であることを踏まえ、当該精算は未履行部分を除いた合理的範囲に限る。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本契約に定める業務を遂行する。

- 乙は、分析結果、示唆、モデル比較及び初期実装方針を提供するが、甲の審査判断、与信判断、投融資判断、規制対応判断又は法務・会計判断そのものを代替するものではない。

- 本業務は、PoC・分析企画段階の業務であり、本番導入効果、業務成果、収益改善、損失回避又は規制当局評価を保証するものではない。

- 乙は、甲から提供されたデータの正確性、完全性、最新性又は適法性について、甲の提供内容を前提として業務を行うものとし、当該データ自体の瑕疵に起因する結果について責任を負わない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意又は重過失による場合を除き、甲が乙に対して本契約に基づき支払う契約金額（税込）総額 7,480,000円 を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害又は第三者からの請求に基づく損害については、乙の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わない。

## 12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関して甲乙間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所 を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を作成し、甲乙は以下のとおり記名押印又は署名のうえ、各1通を保有する。

契約締結日：2025-05-13

### 甲

白峰信用リスク評価株式会社
審査企画部
主担当者　松原 恒一（部長）

署名：____________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：____________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 本契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。

- 追加対応が発生しない前提で本契約を締結する。

- 追加対応の要否は、甲乙間で書面、課題管理表又は議事録により明確化するものとし、口頭での依頼又は合意のみでは本契約の業務範囲、納期、報酬その他条件を変更しない。

- 追加対応に関する合意が成立するまでは、乙は当該追加対応を開始する義務を負わない。