データ分析業務委託契約書

青葉与信マネジメント株式会社（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、返済状況予測に基づく与信リスク分析支援に関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日および効力発生日は、いずれも2025-04-09とする。

1. 当事者

（1）発注者

- 会社名：青葉与信マネジメント株式会社

- 部署名：審査企画部

- 主担当者：中村 浩一

- 役職：審査企画部長

（2）受託者

- 会社名：株式会社データアステル

- 部署名：データサイエンス部

- プロジェクトマネージャー：伊藤 翔太

2. 目的

本契約は、甲が保有し提供する data\train.csv を対象データとし、目的変数 loan_status に基づく与信リスク分析、リスクセグメンテーション、ポートフォリオ評価および説明可能性確保に関する分析業務を乙に委託し、甲が審査判断およびポートフォリオ管理高度化に活用可能な分析結果を、説明可能性、監査可能性およびアクセス統制に配慮した形で取得することを目的とする。

3. 業務範囲

乙が本契約に基づき実施する業務範囲は、以下のとおりとする。

- データ把握・品質確認

  - 項目定義確認

  - データ型整備

  - 一意性、分布、カテゴリ値確認

  - 外れ値・異常値の初期確認

- 探索的分析

  - loan_status 分布確認

  - 各説明変数との単変量・多変量の関係確認

  - セグメント別不良率比較

- 初期モデリング

  - loan_status を目的変数とする二値分類モデルの構築

  - ベースラインモデルと説明性重視モデルの比較

  - 変数重要度およびセグメント寄与の整理

- 評価・解釈

  - 分類性能評価

  - リスク区分案の提示

  - 業務活用上の留意点整理

  - バイアス／公平性の初期観点確認

- 文書化・報告

  - 分析方針、前提、制約、評価結果、示唆の整理

  - 中間報告書、最終報告書の作成

  - 監査証跡として前処理・評価条件の記録

- 会議・運営

  - 週1回の定例会議への参加

  - 中間レビューおよび最終レビューの実施

  - 進捗、課題、変更管理に関する報告

- 前提条件

  - data\train.csv を正本データとして使用する。

  - data\カラム説明.md をカラム定義の基準とする。

  - loan_status の0/1の業務定義は初回レビューで確定する。

  - id は顧客IDでありインデックス用途とし、原則として学習特徴量に使用しない。

  - interest_rate および grade は利用可能時点確認前はリーケージ懸念ありとして扱う。

  - 追加対応が発生しない前提で本契約を遂行する。

- 対象外業務

  - 本番システム実装、API化、審査システム連携

  - データ基盤新規構築、DWH設計、ETL常設化

  - 追加データ取得、外部信用情報連携

  - 時系列予測、ビンテージ分析、月次運用設計

  - 法務判断、規制当局対応の代行

  - 本番運用時のモデル監視仕組み構築

  - 本件データに含まれない項目を前提とした詳細損失率推計

  - 本契約範囲外の追加要件に対する無償対応

4. 成果物および検収

（1）成果物

乙は、以下の成果物を作成し、甲に納品する。 1. 提案書 2. 契約ドラフト 3. スケジュール 4. 議事録 5. 中間報告書 6. 最終報告書

（2）成果物に含める内容

成果物には、少なくとも以下を含めるものとする。 - データ概要 - 変数定義表 - 前処理内容 - モデル候補と採否理由 - 評価指標一覧 - セグメント別分析結果 - 主要変数の解釈 - 監査・ガバナンス観点の留意事項 - 今後の拡張提案

（3）納品期限

最終成果物の納品期限は、2025-05-28とする。

（4）検収

- 甲は、最終成果物の受領後、内容を確認し、受領日から5営業日以内に検収合否を乙へ書面または電子メールで通知するものとする。

- 甲が前項の期間内に不合格理由を付して通知した場合、乙は本契約の範囲内で合理的な修正を行い、再提出するものとする。

- 甲が第1項の期間内に合否の通知を行わない場合、当該成果物は当該期間満了日をもって検収完了したものとみなす。

- 検収は、本契約に定める業務範囲および成果物定義への適合性を基準として行うものとし、将来の業務成果、収益、審査精度または本番運用性能を保証するものではない。

5. 契約期間

本契約の有効期間は、2025-04-09から2025-05-28までの7週間とする。ただし、第7条、第8条、第10条、第11条および第12条の性質上存続すべき条項は、本契約終了後も有効に存続する。

6. 報酬および支払条件

- 本契約の契約形態は固定価格とし、契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。

- 本契約の報酬総額は、税抜4,200,000円、消費税420,000円、税込4,620,000円とする。

- 甲は乙に対し、以下の支払計画に従って報酬を支払うものとする。

| 支払回 | 支払名目 | 比率 | 支払条件 | 税抜金額 | 消費税額 | 税込金額 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着手金 | 50% | 契約締結後5営業日以内 | 2,100,000円 | 210,000円 | 2,310,000円 | 2025-04-16 |
| 2 | 検収金 | 50% | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2,100,000円 | 210,000円 | 2,310,000円 | 2025-06-04 |

- 乙は各支払回に対応する適法な請求書を発行し、甲は請求書記載の振込先口座へ振込送金の方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

- 第2回目の支払期日は、最終成果物の検収完了日を2025-05-28として算定した明示日付であり、甲は当該日付までに支払うものとする。

7. 知的財産権

- 甲が本業務の遂行にあたり乙に提供したデータ、資料、情報およびそれらに関する権利は、甲または正当な権利者に帰属する。

- 本契約に基づき乙が作成し、甲に納品した最終報告書、中間報告書、議事録その他の文書成果物の著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、乙が本契約に基づく報酬全額の支払いを受けた時点で甲に移転する。

- 乙が従前から保有し、または本業務遂行の過程で汎用的に利用する分析手法、テンプレート、ノウハウ、プログラム、ライブラリ、フレームワークその他乙の既存知的財産権は乙に留保される。

- 甲は、前項の乙の既存知的財産権について、本契約の成果物を自社業務の範囲で利用するために必要な限度で、非独占的かつ譲渡不能の利用権を有する。

- 乙は、第三者の権利を不当に侵害しないよう善良な管理者の注意をもって業務を遂行する。

8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受け、または知り得た技術上、営業上、業務上その他一切の非公知情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 前項にかかわらず、次の各号の情報は秘密情報に含まれない。

  - 開示時点で公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前から適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

- 乙は、金融分析案件としての性質に鑑み、監査証跡、アクセス制御および説明可能性に配慮して秘密情報を取り扱うものとする。

- 法令、裁判所、監督官庁その他正当な公的機関の命令等により秘密情報の開示が必要となる場合、受領当事者は、法令上許される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲でこれを開示することができる。

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

9. 再委託

- 乙は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。

- 乙が本業務の一部を再委託する必要がある場合には、事前に再委託先、再委託業務の内容および必要性を明示し、甲の書面承諾を得なければならない。

- 乙は、再委託先に対し、本契約と同等以上の秘密保持義務、情報管理義務および個人情報・機密情報保護義務を課し、その履行について一切の責任を負う。

10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正しないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号の一つが生じた場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき

  - 監督官庁から営業停止その他重大な行政処分を受けたとき

  - 秘密保持義務違反その他本契約の継続を困難にする重大な事由が生じたとき

- 甲の都合により本契約期間中に中途解約する場合、甲は乙に対し、解除日までに実施済みの業務に相当する対価および既に発生した合理的な実費を支払うものとする。ただし、その上限は本契約の税込総額4,620,000円とする。

- 前各項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

11. 責任範囲

- 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行するが、分析結果の業務利用、審査判断、商品条件設定、収益性、法令適合性または将来の運用成果について保証するものではない。

- loan_status の0/1の業務定義、甲提供データの正確性、完全性、適法性および利用許諾の確保は、甲の責任において確認されるものとする。

- interest_rate、grade 等の変数については、利用可能時点確認前はリーケージ懸念があることを前提として分析するものとし、乙はその業務運用可否を保証しない。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が乙に対して本契約に基づき実際に支払った報酬総額の範囲を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害および第三者からの請求に基づく損害について、乙の故意または重過失がある場合を除き、責任を負わない。

12. 準拠法および裁判管轄

- 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

- 本契約に関して甲乙間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

契約締結日兼効力発生日：2025-04-09

甲

青葉与信マネジメント株式会社
審査企画部
審査企画部長　中村 浩一

乙

株式会社データアステル
データサイエンス部
プロジェクトマネージャー　伊藤 翔太

14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 本契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。

- 追加要件、追加分析、成果物追加、スコープ変更その他本契約で定める業務範囲を超える対応は、甲乙協議のうえ、影響範囲、追加費用、納期変更の有無を明確にした書面または電子メールによる事前合意をもって着手する。

- 追加対応が発生しない前提で本契約を締結する。

- 本契約は固定価格契約であり、前各項に基づく正式な変更合意がない限り、乙は本契約範囲外の業務を無償で実施する義務を負わない。