分析進捗報告書

チェックポイント: M01（キックオフ・前提確認会）
チェックポイント日付: 2025-04-09
報告期間: 2025-04-09 to 2025-04-09

1. 報告サマリー

- 本チェックポイント（M01：キックオフ）は所定日に設定されています（meeting_id: M01, meeting_date: 2025-04-09）。議題は「loan_status の業務定義確定、interest_rate/grade の利用可能時点確認、スコープ/週次運営の合意」です（Report facts checkpoint に記載の purpose／expected_decisions に準拠）。

- キックオフ時点では分析未着手のため、ここでは前提確認・データ受領・レビュー計画のみを共有する。

  - 総レコード数: 17,500 行

  - カラム数（説明変数含む）: 10 列（eda_summary の column_count）

  - モデル評価: キックオフ時点では未実施

  - 性能指標: キックオフ時点では記載しない

- データ品質面の簡易確認結果:

  - 欠損率: 全項目で 0.0（eda_summary.missing_ratio_top10）

  - 目的変数のユニーク値: 2（int 型、target_unique = 2）

- 議事録等（meeting minutes）は現時点で未登録／未添付（No meeting minutes found / prior_state.minutes_files は空）。

※「loan_status の基準不良率（例：平均 0.2148）」など、本報告に想定される一部の定量値は、現状 Report facts JSON に明示されていないため、確定値としては扱っていません（その場合は「assumption」と明示します）。

2. 進捗状況

- 実施済（証跡あり）

  - データ受領確認と分析前提の整理 — 完了。

  - キックオフ時点では分析実行は未着手。評価指標の共有は次回以降とする。

- 予定・進行中（次対応に依存）

  - キックオフで決めるべき事項（loan_status の業務定義、interest_rate/grade の利用可能時点）が残件として存在（期待決定事項: Report facts checkpoint.expected_decisions）。これらの正式決定が次工程着手の前提になります。

  - 中間レビュー準備（探索的分析の深掘り、セグメント分析、初版の中間レビュー資料作成）はスケジュール上の次フェーズ（該当タスク: T09〜T11 等）として予定。

- オープンアクション

  - Report facts の prior_state.open_action_count = 0。ただし、キックオフでの合意事項・決定事項（議事録）が未登録であるため、正式なアクション登録が必要（議事録登録とアクション生成を推奨）。

3. キックオフ時点の確認事項

キックオフ時点では、分析結果ではなく前提確認とデータ受領状況のみを共有する。

- データ概要

  - レコード数: 17,500

  - カラム数: 10

  - 欠損: 全項目 0.0（初期前処理における欠損補完は不要）

- 分析着手前の整理事項

  - 学習行数: 14,000、検証行数: 3,500

- 解析上の示唆（初期）

  - 欠損がないため、前処理コストは低い。一方で、順序カテゴリ（grade, employment_length, term）や金利（interest_rate）の業務意味（審査時点で利用可能か）が解析と運用で異なる可能性があるため、変数の扱いを二通り（運用可能変数のみ／すべての変数）で評価する必要あり。

  - 時系列情報が欠落しているため、ドリフト検知やビンテージ分析は本データ単体で実施不可。

- 留意点

  - 「基準不良率（全体の loan_status=1 比率）」は本 Report facts JSON に明示されていないため、現時点では確定値を記載していません（該当値を使用する場合はキックオフでの業務定義を待つか、EDA 出力から正式に取得して記録してください）。この種の値を用いたリフト/増分評価は、基準不良率が確定してから算出します（assumption）。

4. データ品質と実装状況

- データ品質

  - 欠損: 全カラムで 0%（eda_summary.missing_ratio_top10 の全項目が 0.0）

  - カラム数: 10（id を含む）

  - 目的変数: loan_status（int、ユニーク 2）

- 実装状況（パイプライン）

  - モデル : キックオフ時点では未選定

  - 出力物 : キックオフ時点では分析成果物なし。次回以降に分析出力を作成する。

- 再現性／監査証跡

  - キックオフ時点では、分析結果の再現性よりも前提定義・議事録・役割分担の監査証跡整備を優先する。

  - ただし、キックオフ議事録が未登録のため、分析前提（特に loan_status の業務定義）が文書化されていない点は監査上のギャップとなる可能性がある（対策: 議事録を速やかに登録し、前提を正式化すること）。

5. リスクと対応策

- 目的変数定義の不確定（高リスク）

  - リスク: loan_status の 0/1 の業務意味が確定していない/文書化されていないと、解釈が逆転する恐れ。

  - 対策: キックオフでの合意（担当: 発注者 中村 浩一）を文書化し、すべての成果物に明記する。未決の場合は分析結果は「仮定ベース」でマークする。

- リーケージ（情報漏洩）リスク（中〜高）

  - リスク: interest_rate や grade が申込時点で利用不可（例えば審査後に確定する）である場合、モデルは実運用で再現できない可能性がある。

  - 対策: 変数を「審査時点で利用可能か」を基準に A/B（利用あり／なし）の比較分析を実施し、運用可否を明確化。キックオフで利用可能時点を確認（担当: 発注者 中村 / ベンダー 藤田）。

- 一般化（汎化）性能の制約（中）

  - リスク: 現状は単一データセット（train.csv）のみで評価しているため、外部期間や将来データへの一般化が不確実。

  - 対策: 学習/検証分離は実施済み（train/test），今後は追加データ取得または時系列データが提供され次第外部検証を実施する旨を明示。モデルは業務導入前に再評価を必須とする。

- スコープ/納期・費用リスク（運営リスク）

  - リスク: 固定価格・短納期案件のため、追加要望が発生するとスケジュールに影響。

  - 対策: 変更管理ポリシーを厳格運用（別紙見積で対応）。PM（伊藤 翔太）が変更影響評価・クライアント承認を管掌。

- 監査証跡不足（低〜中）

  - リスク: 議事録・前提定義が未登録のまま進むと監査要求を満たせない。

  - 対策: キックオフ議事録と前提定義を速やかに登録（担当: ベンダー 藤田 / PM 伊藤）。

6. 次回までの実施事項（トレース付き）

※各項目はスケジュール上のタスクIDおよび責任者に紐付けています。日付はスケジュール文書にある想定日程を参照の上、必要に応じて確定ください（検討中のものは社内承認後に固めます）。

優先度高（次回チェックポイント＝中間レビュー前に完了推奨） - A1: loan_status の業務定義を確定・文書化（タスク: T02）
- 担当: 発注者 中村 浩一（最終承認）／ベンダー: 山本 彩乃（確認）
- 状態: 要確定（議事録登録が前提） - A2: interest_rate / grade の「審査時点での利用可否」を確定（タスク: T03）
- 担当: 発注者 中村 浩一、ビジネスアナリスト 藤田 彩（調整）
- 目的: リーケージ判定と「モデルに投入する変数セット」の最終決定 - A3: 議事録登録と正式アクション（キックオフ議事録のアップロード）
- 担当: PM 伊藤 翔太 / ビジネスアナリスト 藤田 彩
- 理由: 監査証跡の整備（現時点で議事録は未登録）

中優先（データ理解・中間レビュー準備） - B1: データ品質確認と型整備の完了（タスク: T06, T07） — 品質確認スクリプト・変数定義表作成
- 担当: データエンジニア 斎藤 悠斗 / ビジネスアナリスト 藤田 彩 - B2: 単変量・セグメント別不良率の初期分析（タスク: T09, T10） — 中間レビューの材料作成
- 担当: リードデータサイエンティスト 山本 彩乃 / 藤田 彩 - B3: 中間レビュー資料（初期探索結果 + モデル比較方針）作成（タスク: T11）
- 担当: 藤田 彩（資料作成）、山本 彩乃（内容確認）

低優先（モデル本体・評価の詳細化） - C1: ベースライン／説明性重視モデルの比較計画作成（タスク: T14/T15 設定）
- 担当: 山本 彩乃 - C2: 現行パイプラインの再現手順・版管理の整備（アーティファクト格納の整理）

備考（トレーサビリティ） - 参照タスク: T01〜T25（スケジュールのタスクIDに紐付け）。次のレビューで各タスクの「予定→進行中→完了」へステータス更新を行い、クリティカルパスの遅延有無を確認します。 - 現時点のオープンアクション数は Report facts prior_state.open_action_count = 0 ですが、上記 A1/A2/A3 はキックオフ議事録登録を前提に正式アクションとして登録する必要があります。

7. 経営/PM向け補足

- 重要決定依頼（経営／PM へ）

  - loan_status の 0/1 の業務定義を至急確定し、議事録で公式に残してください（監査／解釈基準の根幹）。

  - interest_rate / grade を「審査時点で利用可」とするか否かを決定してください（運用実装可否に直結）。

  - 追加要望が発生した場合は、変更管理ポリシー（別紙見積）に従う方針で運用することを確認ください。

- 商務情報（Report facts の commercial／project_facts に基づく）

  - 契約形態: 固定価格（fixed_price）

  - 契約金額（税抜）: 4,200,000 円

  - 税率: 10%（税額 420,000 円）

  - 契約金額（税込）: 4,620,000 円

  - 支払スケジュール: 2 回分割（着手金 50%／検収金 50%） — 各金額は payment_schedule に記載の通り

  - 支払管理は PM（伊藤 翔太）で統括

- クリティカルパスと次マイルストーン

  - クリティカルな前提: loan_status の業務定義確定および interest_rate/grade の利用可否確認（これらが確定しないと中間レビュー以降のモデル解釈が不確定になります）。

  - 次回中間レビュー（スケジュール上の中間レビューフェーズ）に向け、上記の A/B タスクを優先して完了させてください。

- 現状の運用上の判断メモ

  - キックオフ時点では、分析結果ではなく前提整理の完了を優先してください。

  - 監査証跡の観点では、議事録（キックオフ）を含めた前提定義の早期登録が必須です。

作成者（本報告書の出力根拠） - 参照ソース : checkpoint、commercial、prior_state 等のプロジェクト記載資料

以上。