## Slide 1
最終分析報告書
貸付審査・ポートフォリオ管理高度化のための与信分析基盤（初期分析）
発注者：青葉与信マネジメント株式会社（審査企画部） 実施者：株式会社データアステル（データサイエンス部）
契約期間：2025年4月9日 〜 2025年5月28日（7週間） 契約形態：固定価格 契約金額：¥4,200,000（税抜）/ ¥4,620,000（税込）
2025年5月28日
CONFIDENTIAL
正本 提案書・契約書・スケジュール 議事録（M01/M02）との整合性確認済

## Slide 2
1. エグゼクティブサマリ ― プロジェクト概要
プロジェクト目的
loan_status を目的変数として、 返済不良リスクの主要因整理、 リスクセグメンテーション、 業務説明可能な形での示唆提供
分析対象データ
data/train.csv 17,500 レコード / 10 カラム 欠損 0 件 目的変数: loan_status
契約概要
期間: 2025/4/9 〜 5/28（7週間） 形態: 固定価格 金額: ¥4,200,000（税抜） 発注: 青葉与信マネジメント
主要成果指標（ベースライン: extra_trees, train=14,000 / test=3,500）
0.7127
ROC-AUC
0.778
Accuracy
0.6027
F1 (macro)
0.1581
Brier Score
0.4886
Prec@Top10%
全体結論
上位リスク群に不良が集約される傾向を確認（precision@top10% ≈ 0.49）。実用に資するリスク区分の提示が可能。 ただし、interest_rate / grade の運用時点での利用可否、および時系列検証の不足により、本番利用には追加確認・外部検証・運用設計が必須である。

## Slide 3
2. プロジェクト目的とスコープ
目的（契約に基づく確定）
loan_status を目的変数として： • 返済不良リスクの主要因整理 • リスクセグメンテーション • 業務説明可能な形での示唆提供 （提案書・契約書参照）
スコープ（対象範囲）
• データ理解・EDA • 初期モデリング（ベースライン／説明性重視） • 評価・解釈 • セグメント分析 • 報告書作成
対象外
本番システム実装 / 継続運用モニタリング基盤の構築 外部データ連携 / 時系列・ビンテージ分析等
受託体制・主要窓口
【発注者】 責任者: 中村 浩一（青葉与信マネジメント） 【受託者：データアステル】 PM: 伊藤 翔太 リードDS: 山本 彩乃 データエンジニア: 斎藤 悠斗 ビジネスアナリスト: 藤田 彩 QA: 岡田 佑樹
本報告書は提案書、契約書、スケジュール、議事録（M01/M02）、中間報告書、分析成果物との整合性を保ち、プロジェクト正本として位置付ける

## Slide 4
3. 実施方法 ― ワークフロー
Step 1
キックオフ
前提確認
M01: 4/9
目的変数定義
変数利用時点の
上流確認
Step 2
データ理解
品質確認
MS2: 4/18
EDA出力
データ品質
確認完了
Step 3
探索的分析
セグメント検討
M02: 4/29
中間レビュー
セグメント
方針合意
Step 4
モデリング
評価・比較
MS5-6
ベースライン構築
extra_trees
説明性重視手法比較
Step 5
報告・納品
最終成果物
5/28
評価・解釈
示唆整理
最終報告書作成
再現性・監査証跡: 実行設定（run_summary.json）と出力（metrics.json）を保存。前処理・モデルパラメータ・評価条件を文書化。版管理・議事録で意思決定をトレース。

## Slide 5
4. 分析結果 ― データ構成とモデル評価
(A) データ構成（確定事実）
項目 | 値
行数 | 17,500
カラム数 | 10
欠損 | 全カラム 0
loan_status 平均（基準不良率） | 0.2148（≒21.48%）
(B) モデル評価（確定事実）
ベースライン: extra_trees (n_estimators=500) train=14,000 / test=3,500
指標 | 値
ROC-AUC | 0.7127
Accuracy | 0.7780
F1 (macro) | 0.6027
Brier Score | 0.1581
precision@top10% | 0.4886
実務インパクトの見積り
上位10%スコア群における不良含有率が高く、スコアに基づくバケット化でリスク区分の初期運用設計（重点審査・与信条件変更の検討等）が可能である。

## Slide 6
4. 分析結果 ― モデル比較
モデル比較証跡― 主要モデルの性能ランキング
順位 | モデル | F1 (macro) | Accuracy
1 | extra_trees | 0.6027 | 0.7780
2 | extra_trees | 0.5953 | 0.7751
3 | gradient_boosting | 0.5899 | 0.8011
4 | random_forest | 0.5893 | 0.7980
5 | random_forest | 0.5855 | 0.7951
6 | random_forest | 0.5834 | 0.7957
解釈上の注意点
• interest_rate / grade はモデル性能に寄与している可能性が高いが、「審査時点で利用可能な情報か」によって本番時の再現性が大きく変わる（リーケージ懸念） • 変数寄与の重要度ランキングはモデル依存であり、業務解釈には注意が必要である
確認が必要な事項
• loan_status の業務上の最終定義（0/1 の意味付け）および運用上の解釈（承認可否基準、遅延定義等） • 時系列検証が不可（date列なし）のため、ドリフト・ビンテージ検証には別途データ取得が必要
Chart: F1 (macro) vs Accuracy ― モデル比較
| extra_trees #1 | extra_trees #2 | gradient_boosting | random_forest #1
F1 (macro) | 0.6027 | 0.5953 | 0.5899 | 0.5893
Accuracy | 0.778 | 0.7751 | 0.8011 | 0.798
※モデルの詳細はleaderboard.csvに記載

## Slide 7
5. 業務提言 ― クイックウィン（短期：直ちに実施推奨）
01
目的変数の公式文書化と配布
Owner: 発注者 中村
期限: 即時（受領後1週間）
理由: 解析解釈の基準統一が必要。全成果物にloan_statusの定義を明記する。
参照: 契約第3条・前提条件
02
変数利用方針の確定
Owner: 発注者 中村、受託者 藤田・山本
期限: 2週間以内
理由: interest_rate / grade の審査時点可否を確定し、2パターンでの並列評価結果を参照。リーケージ防止、運用再現性の確保が目的。
03
上位スコア群の運用パイロット
Owner: 発注者 審査企画部
期限: 3ヶ月目安
理由: 審査プロセスでのヒューマンレビュー追加等により、実務上のコスト/利益を評価する。

## Slide 8
5. 業務提言 ― モデル運用・ガバナンス（中期）
モデルカード・版管理
モデルカード、データ辞書、前処理スクリプト、評価スクリプトを正式に版管理して納品
Owner: 受託者 → 発注者に移管
期限: 納品と同時（2025-05-28までに準備済）
スコアリングパイプライン
本番用 API／バッチの検討（対象外項目だが次フェーズ提案）
要件:
• 入力変数の可用性確認
• 認可ワークフロー
• ログ保管・アクセス制御
モニタリング設計
サンプルベースでのPD／不良率モニタ（閾値超過時アラート）
推奨頻度: 月次
初期KPI:
• 精度指標（AUC/R-Precision等）
• リフト、上位10%の捕捉率
• 誤検知コスト
• データ品質指標の自動化

## Slide 9
5. 業務提言 ― データ改善・組織体制（中〜長期）
データ改善（中〜長期）
1. 時点情報の収集推進
申込日・実行日・観測月などの時点情報の収集体制整備により、ビンテージ分析／ドリフト検証・再学習ルールの導入を実現する（必須）
2. 外部データの段階的取り込み
外部信用情報やトランザクションデータの段階的取り込みを検討し、ROI評価を実施する
組織・運用
1. 運用責任者（モデルオーナー）の設定
レビュー委員会（年次レビュー＋異常発生時の臨時会）を設定する
2. 人材・運用コスト
初期運用: 月次 0.5〜1.0 FTE（報告・データ確認・例外処理）
長期的には自動化により削減可能
重要: 上記はすべて本契約の対象外または別途検討事項であり、次フェーズとしての要件定義と見積りを推奨する

## Slide 10
6. 実装・運用計画 ― 納品・検収フロー
項目 | 詳細
最終成果物納品日 | 2025-05-28（契約書 第3.3 / スケジュール MS8）
検収期間 | 受領後5営業日以内に合否通知（未通知時：検収完了 第4.3条）
検収金支払期日 | 2025-06-03（スケジュール / 契約書 支払計画）
実務チェックリスト（実装時に必須）
✓ | 入力変数の可用性チェック（審査時点で利用可能か）
✓ | スコア解釈ルール（閾値、精度・再現率の業務トレードオフ）
✓ | ログ保管・説明可能性（モデルカード、主要特徴量の寄与説明）
✓ | 権限／アクセス制御、データ保持ポリシー、監査証跡
支払計画: 着手金50%（期日: 2025-04-16）＋ 検収金50%（期日: 2025-06-03） 契約形態: 固定価格（変更なし）｜検収期間内に不合格通知なき場合は検収完了（第4.3条）

## Slide 11
6. 実装・運用計画 ― 本番化ロードマップ
Phase 0
準備
0〜1ヶ月
• 目的変数・変数利用方針の最終確定
• 成果物を版管理リポジトリに移管
• Owner: 発注者（業務定義）／受託者（引継ぎ）
Phase 1
パイロット
1〜3ヶ月
• スコア出力→審査部門で限定パイロット
• ヒューマンレビュー併用
• 評価: 業務的有用性、誤検知コスト、運用手間
• Owner: 審査企画部、データアステル
Phase 2
検証・外部評価
3〜6ヶ月
• 運用データ収集→モデルの外部検証
• 再学習計画の検討
• モニタリング指標の閾値設定
• アラート運用確立
Phase 3
本番統合
6〜12ヶ月
• 本番システム連携（API／バッチ）
• 定期再学習の実装
• 監査対応資料整備
• ※別途要件定義・見積りが必要
Phase 3（本番統合）は本契約対象外のため、別途要件定義・見積りが必要（契約書 特約事項参照）

## Slide 12
7. 制約事項と残余リスク
契約上の主要制約: • 時系列情報なし（date列なし）→ ドリフト・ビンテージ分析不可 • 追加データ連携・本番実装は対象外
# | リスク項目 | 重要度 | 対策
1 | 目的変数定義の不整合 | 高 | 公式文書化、成果物への明示（即時）
2 | リーケージ（interest_rate/grade等） | 中〜高 | 変数利用可否の明確化と並列評価
3 | 一般化性能の限界 | 中 | 外部検証・運用データでの再評価
4 | 公平性評価の不足 | 中 | 導入後に追加データで偏り評価
5 | スコープクリープ | 中 | 契約書に基づく変更管理（MS4チェックポイント）

## Slide 13
8. 今後の拡張ロードマップ
短期（0〜3ヶ月）
A. 目的変数と変数利用方針の最終確定と文書化（必須）
B. 並列モデルで interest_rate / grade の影響評価（運用可能群と除外群の比較）
C. 上位10%スコア群に対する運用パイロット（実業務でのPD評価）
M1: 目的変数文書化完了（1ヶ月目）
M2: パイロット結果（3ヶ月目）
中期（3〜6ヶ月）
A. 時点情報の収集体制整備（申込日・実行日等）とビンテージ分析基盤の構築
B. モニタリング基盤（性能・データ品質指標）の PoC → 本稼働
C. 外部データ（信用情報等）の取り込み検討とROI評価
長期（6〜12ヶ月）
A. 本番連携（API／審査システム統合）設計・実装（別途要件定義・予算）
B. 継続的再学習ルールと統制（承認フロー、モデル監査体制の定着）
C. バイアス／公平性評価の拡張と報告ライン確立
M3: 本番導入可否判定（6〜9ヶ月目）
0ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月

## Slide 14
9. 成果物サマリ・提案との差分管理
納品済の主要成果物
成果物
提案書（初期）
契約書（署名済: 2025-04-09）
スケジュール・WBS
議事録（M01/M02）
中間報告書
最終報告書＋付録
提案・契約との差分管理
確認項目 | 結果
成果物 | 差分なし（全数作成・納品済）
スコープ | 差分なし（追加作業なし）
KPI / 受入基準 | 差分なし（metrics.jsonに含む）
契約形態 | 固定価格（変更なし）
変更管理 | 正式なCR発生なし
参考トレース（会議・証跡）
• キックオフ（M01）議事録: 会議/会議録/会議録_2025-04-09.pdf • 中間レビュー（M02）議事録: 会議/会議録/会議録_2025-04-29. pdf • 中間報告書: 会議/報告資料/報告資料_2025-04-29. docx • 将来の追加要望は変更管理（第14条 特約事項）により扱うことを推奨
支払計画: 着手金50%（2025-04-16）＋ 検収金50%（2025-06-03）｜検収期間内に不合格通知なき場合は検収完了（第4.3条）

## Slide 15
10. 総括と次アクション
プロジェクト総括
本プロジェクトは、短期間（7週間）かつ固定価格の制約のもと、実務に接続可能な初期与信分析を納品した。学習データ上の評価指標は業務的活用の期待を持てる水準であり、セグメント別の不良率差、上位群の高不良含有が確認された。
一方、本番運用移行には以下4点が不可欠であり、これらは本契約対象外または別途検討事項のため、次フェーズとしての要件定義と見積りを推奨する：
（1）目的変数定義の公式化 （2）変数利用時点の確定 （3）時系列・外部検証の実施 （4）モニタリング／ガバナンス体制の整備
1
loan_status 最終文書化
発注者による公式定義の文書化
即時対応
2
変数利用可否 最終回答
interest_rate / grade の審査時点可否
即時対応
3
短期パイロット 実施検討
上位10%に対する運用試験の実施
1〜3ヶ月
4
本番化要件 見積り依頼
API／監視／再学習の要件定義
要検討
次アクション（推奨）